Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

| №№ | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации (год) |  | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники программы |  | Показатель реализации программы |  |  | Базисный год (2017) | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  |  | Отношение последнего года к базисному году, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |  |  | Наименование показателя | Ед. измерения. |  | - | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2023 годы | 2024 год |  |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Свободный» | 2018 | 2024 |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного; Управление по использованию муниципального имущества и землепользования Администрации г. Свободного |  | х |  | х |  | х | х | х | х | х |  | х |
| 1.1. | Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий" |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного; Управление по использованию муниципального имущества и землепользования Администрации г. Свободного |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества поданных заявок дворовых территорий | % | 29 |  | 40 | 55 | 70 | 2021 г-72% 2022г- 75% 2023 г-77% | 2024г- 100% |  | 100 |
| 1.2 | Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков)" |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного; Управление по использованию муниципального имущества и землепользования Администрации г. Свободного |  | Доля благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков), в том числе в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | % | 30 |  | 50 | 55 | 57 | 2021г- 60% 2022г- 63 % 2023 г-65% | 2024г- 100% |  | 100 |
| 1.3 | Основное мероприятие "Поддержка проектов по комплексному благоустройству территории" |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного |  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | - |  | - | - | - | 2021 г- 0 2022г- 11 2023 г- 8 | 2024г- 2 |  | 21 |
| 1.4 | Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного |  | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - |  | 100 | 100 | - | - | - |  | 100 |
| 1.4.2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного |  | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | - |  | 100 | 100 | - | - | - |  | 100 |
| 1.4.3 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного |  | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - |  | 100 | 100 | - | - | - |  | 100 |
| 1.4.4 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного |  | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Единица | - |  | 8 | 13 | 9 | 2021г-11 2022г- 1 2023г- 5 | 2024г- 1 |  | 48 |
| 1.4.5 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  | Управление по использованию муниципального имущества и землепользования Администрации г. Свободного |  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Единица | - |  | - | - | - | 2021г-0 2022г-0 2023г-1 | 2024г- 1 |  | 2 |
| 2 | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на улучшение внешнего облика зданий, строений и иных сооружений, расположенных на территории муниципального образования "город Свободный"» | 2024 | 2030 |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного |  | Количество фасадов многоквартирных домов, зданий, элементов, относящихся к внешнему облику зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного | Шт. | - | - | - | - | - | - | 2024г- 2 |  | 100 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Визуализированный прогнозный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

Уличные светильники, водоотводные лотки (или аналоги)

- Урна металлическая (или аналог)

Скамейки (или аналоги)

Детское и спортивное оборудование (или аналоги)

| - Детский игровой комплекс | - Возрастная группа: 6-12 лет |
| --- | --- |
| - Детский игровой комплекс | - Возрастная группа: до 6 лет |
| - Детский спортивный комплекс | - Возрастная группа:6-12 лет |
| - Спортивный комплекс (элементы), тренажеры | - Возрастная группа: от 12-14 лет |
| - Тренажеры | - Возрастная группа: от 12 лет |
| - Ворота металлические - Стойка баскетбольная | - Возрастная группа: без ограничения по возрасту |
| - Качеля | Возрастная группа: 3-12 лет |
| - Карусели, качалки | Возрастная группа: 3-12 лет |
| - Песочница | - Возрастная группа: от 1-го года |
| - Домик – беседка | Возрастная группа: от 2-х лет |
| - Горки | Возрастная группа: до 6-ти лет |

Приложение № 3.1.

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Прогнозные минимальные и максимальные расценки (нормативная стоимость)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ (без учета индекса –дефлятора)

| Наименование элементов благоустройства | Един. изм. | Минимальные расценки на 2018 года, рублей (без учета индекса –дефлятора) | Максимальные расценки на 2018 года, рублей (без учета индекса –дефлятора) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт (асфальтирование) дворовых проездов, оборудование (ремонт) тротуаров | кв.м. | 1500,00 | 2700,00 |
| Обеспечение наружного освещения дворовых территорий | 1 светильник в комплекте | 20 000,00 | 150 000,00 |
| Установка урн для мусора | 1 шт | 1 600,00 | 4 000,00 |
| Установка скамеек | 1 шт | 9 000,00 | 20 000,00 |
| Оборудование детских площадок без покрытия, без доставки и установки | 1 площадка | 50 000,00 | 200 000,0 |
| Оборудование спортивных площадок с покрытием без доставки и установки | 1 площадка | 60 000,00 | 200 000,0 |
| Оборудование (асфальтирование) автомобильных парковок | машино-мест | 18 750,00 | 33 750,00 |
| Озеленение территорий | 1 кв.м. | 1600,00 | 5100,00 |
| Оборудование (ремонт) ливневой канализации | 1 п.м. | 1 000,00 | 2 250,00 |

*Стоимость работ по благоустройству дворовых территорий конкретных домов уточняется в зависимости от объема работ, применяемого материала и оборудования в соответствии с локальными сметами или проектно-сметной документацией, с учетом индекса-дефлятора.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Перечень дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения города Свободного по результатам проведенных инвентаризаций

2017 год, 2018-2024 годы

Таблица 1 приложения № 4

| №№ | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном(*) | №№ | Общественная территория (**) | Местоположение общественной территории, места массового отдыха населения города Свободного (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Репина, 6 | 1 | Территория памятника основанию города | ул. Ленина- ул. М-Чесноковская, квартал 1 а |
| 2 | ул. 50 лет Октября, 91 | 2 | площадь С. Лазо | ул. Ленина- ул. М-Чесноковская |
| 3 | ул. Октябрьская, 18 | 3 | общественная территория, зеленая зона | ул. Ленина, 69, квартал 36 |
| 4 | ул. Комсомольская, 38 | 4 | сквер | 52 квартал (ул. 50 лет Октября- ул. Зейская) |
| 5 | ул. 50 лет Октября, 44 | 5 | сквер | 364 квартал (ул. Ленина- ул. 40 лет Октября) |
| 6 | ул. 50 лет Октября, 74 | 6 | Мемориал Победы | 370 квартал |
| 7 | ул. Мухина, 44 | 7 | сквер | пер. Механический, квартал 464 (пер. Механический-ул. Малая Амурская- ул. Орджоникидзе) |
| 8 | ул. Октябрьская, 44 | 8 | сквер | между ул. Комарова – ул. Октябрьская, квартала 442-443 |
| 9 | ул. Народная, 24 | 9 | зеленая зона | пер. Театральный, 3 |
| 10 | ул. Ленина, 19\4 | 10 | железнодорожный парк | квартал 242 |
| 11 | ул. Парниковая, 15 | 11 | центральная площадь | 52 квартал |
| 12 | ул. Почтамтская, 91 | 12 | памятник Л. Гайдаю | ул. 50 лет Октября- ул. Зейская, квартал 44 |
| 13 | ул. Ленина, 49 | 13 | привокзальная площадь | 3, 4 квартала |
| 14 | ул. Литвиновская, 30\1 | 14 | памятное место | ул. 1-я Залинейная |
| 15 | ул. Инженерная, 45 | 15 | городской пляж | 255 квартал |
| 16 | ул. Карла-Маркса, 23 | 16 | городской парк («Свободный парк») | квартал 16а |
| 17 | ул. Кирова, 95 | 17 | сквер | квартал 405 (ул. Куйбышева- ул. Кирова) |
| 18 | пер. Зеленый, 14 | 18 | общественная территория (детская площадка) | район ПМК-111 ( ул. Загородная) |
| 19 | пер. Кирпичный, 73 | 19 | общественная территория (спортивная площадка) | п. Аэропорт (ул. Бузулинское шоссе) |
| 20 | ул. Инженерная, 51 | 20 | общественная территория (памятное место) | п. Дубовка (ул. Котовского) |
| 21 | ул. Инженерная, 49 | 21 | общественная территория | Северный микрорайон, между кварталами 275-277 |
| 22 | ул.1905 года, 7/1 | 22 | общественная территория ( спортивная площадка) | ул. Чубаровых – ул. Партизанская, квартал 182 |
| 23 | ул.40 лет Октября, 64 | 23 | общественная территория (сквер «Воинов боевых действий»/ аллея интернационалистов) | пересечение ул. Мухина- ул. Зейская |
| 24 | ул.40 лет Октября, 68 | 24 | общественная территория (сквер/ спортивная площадка) | ул. Куйбышева-ул. Кирова –ул. Большая, квартал 416-417 (п. Суражевка) |
| 25 | ул.40 лет Октября, 89 | 25 | общественная территория (2 этап-детская площадка) | ул. Куйбышева–ул. Большая, квартал 417 (п. Суражевка) |
| 26 | ул.50 лет Октября, 1 | 26 | зеленая зона | ул. Михайло-Чесноковская, квартал 81 (прилегающая к территории «Дома Ветеранов» ул. Михайло-Чесноковская, 4\1 |
| 27 | ул.50 лет Октября, 10 | 27 | общественная территория | Общественная территория между ул. Днепровского - ул. 3-я Залинейная, квартал 609 |
| 28 | ул.50 лет Октября, 11 | 28 | сквер («Городской сквер: место где создается история») | пересечение ул. Управленческая -ул. 50 лет Октября, квартал 364 |
| 29 | ул.50 лет Октября, 12 | 29 | сквер | квартал 45, между ул. Ленина и ул. 50 лет Октября |
| 30 | ул.50 лет Октября, 13 | 30 | сквер | ул. Ленина, квартал 45 (пересечение ул. Ленина и ул. Инженерная) |
| 31 | ул.50 лет Октября, 13/1 | 31 | пешеходная зона | ул. Ленина (ул. Ленина- ул. 40 лет Октября) |
| 32 | ул.50 лет Октября, 15 | 32 | общественная территория (детская площадка) | ул. Высокая – ул. Березовая, квартал 238 |
| 33 | ул.50 лет Октября, 15/1 | 33 | общественная территория | ул. Шатковская, квартал 303 (Северный микрорайон) |
| 34 | ул.50 лет Октября, 16 |  |  |  |
| 35 | ул.50 лет Октября, 17 |  |  |  |
| 36 | ул.50 лет Октября, 18 |  |  |  |
| 37 | ул.50 лет Октября, 19 |  |  |  |
| 38 | ул.50 лет Октября, 20 |  |  |  |
| 39 | ул.50 лет Октября, 21 |  |  |  |
| 40 | ул.50 лет Октября, 3 |  |  |  |
| 41 | ул.50 лет Октября, 39/1 |  |  |  |
| 42 | ул.50 лет Октября, 41 |  |  |  |
| 43 | ул.50 лет Октября, 49 |  |  |  |
| 44 | ул.50 лет Октября, 5 |  |  |  |
| 45 | ул.50 лет Октября, 51 |  |  |  |
| 46 | ул.50 лет Октября, 6 |  |  |  |
| 47 | ул.50 лет Октября, 72 |  |  |  |
| 48 | ул.50 лет Октября, 76 |  |  |  |
| 49 | ул.50 лет Октября, 8 |  |  |  |
| 50 | ул.50 лет Октября, 85 |  |  |  |
| 51 | ул.50 лет Октября, 9 |  |  |  |
| 52 | ул.Большая, 73/1 |  |  |  |
| 53 | ул.Бузулинское шоссе, 21 |  |  |  |
| 54 | ул.Бузулинское шоссе, 23 |  |  |  |
| 55 | ул.Бузулинское шоссе, 25 |  |  |  |
| 56 | ул.Бузулинское шоссе, 27 |  |  |  |
| 57 | ул.Бузулинское шоссе, 32 |  |  |  |
| 58 | ул.Вокзальная, 30 |  |  |  |
| 59 | ул.Вокзальная, 35 |  |  |  |
| 60 | ул.Вокзальная, 52 |  |  |  |
| 61 | ул.Днепровского, 34 |  |  |  |
| 62 | ул.Днепровского, 36 |  |  |  |
| 63 | ул.Загородная, 51 |  |  |  |
| 64 | ул.Загородная, 55 |  |  |  |
| 65 | ул.Загородная, 56 |  |  |  |
| 66 | ул.Загородная, 57 |  |  |  |
| 67 | ул.Загородная, 57/1 |  |  |  |
| 68 | ул.Загородная, 59 |  |  |  |
| 69 | ул.Загородная, 67 |  |  |  |
| 70 | ул.Загородная, 71 |  |  |  |
| 71 | ул.Загородная, 73 |  |  |  |
| 72 | ул.Загородная, 75 |  |  |  |
| 73 | ул.Загородная, 77 |  |  |  |
| 74 | ул.Загородная, 79 |  |  |  |
| 75 | ул.Загородная, 81 |  |  |  |
| 76 | ул.Звездная, 1 |  |  |  |
| 77 | ул.Звездная, 11 |  |  |  |
| 78 | ул.Звездная, 2 |  |  |  |
| 79 | ул.Звездная, 3 |  |  |  |
| 80 | ул.Звездная, 4 |  |  |  |
| 81 | ул.Звездная, 5 |  |  |  |
| 82 | ул.Звездная, 7 |  |  |  |
| 83 | ул.Зейская, 43 |  |  |  |
| 84 | ул.Зейская, 44 |  |  |  |
| 85 | пер. Зеленый, 7 |  |  |  |
| 86 | пер.Зеленый, 16 |  |  |  |
| 87 | пер.Зеленый, 25 |  |  |  |
| 88 | ул.Инженерная, 42 |  |  |  |
| 89 | ул.Инженерная, 57 |  |  |  |
| 90 | ул.Инженерная, 60 |  |  |  |
| 91 | ул.Инженерная, 69 |  |  |  |
| 92 | ул.Инженерная, 79 |  |  |  |
| 93 | ул.Карла Маркса, 10 |  |  |  |
| 94 | ул.Карла Маркса, 12 |  |  |  |
| 95 | ул.Карла Маркса, 2 |  |  |  |
| 96 | ул.Карла Маркса, 21 |  |  |  |
| 97 | ул.Карла Маркса, 24 |  |  |  |
| 98 | ул.Карла Маркса, 25 |  |  |  |
| 99 | ул.Карла Маркса, 26 |  |  |  |
| 100 | ул.Карла Маркса, 4 |  |  |  |
| 101 | ул.Карла Маркса, 6 |  |  |  |
| 102 | ул.Карла Маркса, 8 |  |  |  |
| 103 | ул.Кирова, 93 |  |  |  |
| 104 | ул.Кирова, 97 |  |  |  |
| 105 | пер.Кирпичный, 75 |  |  |  |
| 106 | пер.Кирпичный, 77 |  |  |  |
| 107 | пер.Кирпичный, 79 |  |  |  |
| 108 | пер.Кирпичный, 96 |  |  |  |
| 109 | ул.Комарова, 22 |  |  |  |
| 110 | ул.Комарова, 25 |  |  |  |
| 111 | ул.Комарова, 33 |  |  |  |
| 112 | ул.Комарова, 35 |  |  |  |
| 113 | ул.Комарова, 37 |  |  |  |
| 114 | ул.Комарова, 38 |  |  |  |
| 115 | ул.Комсомольская, 16 |  |  |  |
| 116 | ул.Комсомольская, 224 |  |  |  |
| 117 | ул.Комсомольская, 7 |  |  |  |
| 118 | ул.Комсомольская, 9 |  |  |  |
| 119 | ул.Кручинина, 1 |  |  |  |
| 120 | ул.Кручинина, 1/1 |  |  |  |
| 121 | ул,Кручинина, 24 |  |  |  |
| 122 | ул.Кручинина, 28 |  |  |  |
| 123 | ул.Кручинина, 3 |  |  |  |
| 124 | ул. С.Лазо, 70 |  |  |  |
| 125 | ул.Ленина, 101 |  |  |  |
| 126 | ул.Ленина, 103 |  |  |  |
| 127 | ул.Ленина, 107 |  |  |  |
| 128 | ул.Ленина, 108-110 |  |  |  |
| 129 | ул.Ленина, 17/1 |  |  |  |
| 130 | ул.Ленина, 17/2 |  |  |  |
| 131 | ул.Ленина, 17/3 |  |  |  |
| 132 | ул.Ленина, 17/4 |  |  |  |
| 133 | ул.Ленина, 19 |  |  |  |
| 134 | ул.Ленина, 19/1 |  |  |  |
| 135 | ул.Ленина, 19/2 |  |  |  |
| 136 | ул.Ленина, 19/5 |  |  |  |
| 137 | ул.Ленина, 21 |  |  |  |
| 138 | ул.Ленина, 23 |  |  |  |
| 139 | ул.Ленина, 27 |  |  |  |
| 140 | ул.Ленина, 28 |  |  |  |
| 141 | ул.Ленина, 29 |  |  |  |
| 142 | ул.Ленина, 30 |  |  |  |
| 143 | ул.Ленина, 36 |  |  |  |
| 144 | ул.Ленина, 38 |  |  |  |
| 145 | ул.Ленина, 40 |  |  |  |
| 146 | ул.Ленина, 41 |  |  |  |
| 147 | ул.Ленина, 43 |  |  |  |
| 148 | ул.Ленина, 45 |  |  |  |
| 149 | ул.Ленина, 47 |  |  |  |
| 150 | ул.Ленина, 51 |  |  |  |
| 151 | ул.Ленина, 52 |  |  |  |
| 152 | ул.Ленина, 53 |  |  |  |
| 153 | ул.Ленина, 54 |  |  |  |
| 154 | ул.Ленина, 56 |  |  |  |
| 155 | ул.Ленина, 59 |  |  |  |
| 156 | ул.Ленина, 60 |  |  |  |
| 157 | ул.Ленина, 62 |  |  |  |
| 158 | ул.Ленина, 64 |  |  |  |
| 159 | ул.Ленина, 67 |  |  |  |
| 160 | ул.Ленина, 69 |  |  |  |
| 161 | ул.Ленина, 99 |  |  |  |
| 162 | ул.Лермонтова, 107 |  |  |  |
| 163 | ул.Лермонтова, 109 |  |  |  |
| 164 | ул.Лермонтова, 80 |  |  |  |
| 165 | ул.Лермонтова, 82 |  |  |  |
| 166 | ул.Лермонтова, 84 |  |  |  |
| 167 | ул.Лесная, 66 |  |  |  |
| 168 | ул.Литвиновская, 2/1 |  |  |  |
| 169 | ул.Литвиновская, 2/2 |  |  |  |
| 170 | ул.Литвиновская, 3 |  |  |  |
| 171 | ул.Локомобильная, 8 |  |  |  |
| 172 | ул.Луговая, 7 |  |  |  |
| 173 | ул.М.Чесноковская, 4/1 |  |  |  |
| 174 | ул.Малиновского, 63 |  |  |  |
| 175 | ул.Малиновского, 65 |  |  |  |
| 176 | ул.Малиновского, 67 |  |  |  |
| 177 | ул.Малиновского, 69 |  |  |  |
| 178 | ул.Малиновского, 71 |  |  |  |
| 179 | ул.Малиновского, 73 |  |  |  |
| 180 | ул.Малиновского, 77 |  |  |  |
| 181 | ул.Малиновского, 79 |  |  |  |
| 182 | ул.Матросова, 56/1 |  |  |  |
| 183 | ул.Матросова, 58/1 |  |  |  |
| 184 | ул.Медицинская, 4 |  |  |  |
| 185 | ул. Новый Быт, 55 |  |  |  |
| 186 | пер.Механический, 14 |  |  |  |
| 187 | пер.Механический, 16 |  |  |  |
| 188 | пер.Механический, 18 |  |  |  |
| 189 | пер.Механический, 9 |  |  |  |
| 190 | ул.Мухина, 13 |  |  |  |
| 191 | ул.Мухина, 132 |  |  |  |
| 192 | ул.Мухина, 15 |  |  |  |
| 193 | ул.Мухина, 17 |  |  |  |
| 194 | ул.Мухина, 49 |  |  |  |
| 195 | ул.Мухина, 6 |  |  |  |
| 196 | УЛ. Мухина, 8 |  |  |  |
| 197 | ул.Мухина, 65 |  |  |  |
| 198 | ул.Мухина, 7 |  |  |  |
| 199 | ул.Мухина, 70 |  |  |  |
| 200 | ул.Мухина, 74 |  |  |  |
| 201 | ул.Новый Быт, 78 |  |  |  |
| 202 | ул.Октябрьская, 20 |  |  |  |
| 203 | ул.Октябрьская, 22 |  |  |  |
| 204 | ул.Октябрьская, 27 |  |  |  |
| 205 | ул.Октябрьская, 3 |  |  |  |
| 206 | ул.Октябрьская, 36 |  |  |  |
| 207 | ул.Октябрьская, 37 |  |  |  |
| 208 | ул.Октябрьская, 38 |  |  |  |
| 209 | ул.Октябрьская, 39 |  |  |  |
| 210 | ул.Октябрьская, 41 |  |  |  |
| 211 | ул.Октябрьская, 43 |  |  |  |
| 212 | ул.Октябрьская, 48 |  |  |  |
| 213 | ул.Октябрьская, 5 |  |  |  |
| 214 | ул.Октябрьская, 52 |  |  |  |
| 215 | ул.Октябрьская, 53 |  |  |  |
| 216 | ул.Октябрьская, 55 |  |  |  |
| 217 | ул.Октябрьская, 63 |  |  |  |
| 218 | ул.Октябрьская, 65 |  |  |  |
| 219 | ул.Октябрьская, 67 |  |  |  |
| 220 | ул.Октябрьская, 7 |  |  |  |
| 221 | ул.Октябрьская, 77 |  |  |  |
| 222 | ул.Орджоникидзе, 4 |  |  |  |
| 223 | ул.Орджоникидзе, 46 |  |  |  |
| 224 | ул.Орджоникидзе, 48 |  |  |  |
| 225 | ул.Орджоникидзе, 50 |  |  |  |
| 226 | ул.Орджоникидзе, 55 |  |  |  |
| 227 | ул.Орджоникидзе, 70 |  |  |  |
| 228 | ул.Орджоникидзе, 73 |  |  |  |
| 229 | ул.Орджоникидзе, 75 |  |  |  |
| 230 | ул.Орджоникидзе, 76 |  |  |  |
| 231 | ул.Орджоникидзе, 79 |  |  |  |
| 232 | ул.Орджоникидзе, 80 |  |  |  |
| 233 | ул.Орджоникидзе, 82 |  |  |  |
| 234 | ул.Орджоникидзе, 84 |  |  |  |
| 235 | ул.Островского, 4 |  |  |  |
| 236 | ул.Островского, 6 |  |  |  |
| 237 | ул.Островского, 8 |  |  |  |
| 238 | пер.Парковый, 1 |  |  |  |
| 239 | ул.Парниковая, 14 |  |  |  |
| 240 | ул.Парниковая, 16 |  |  |  |
| 241 | ул.Подгорная, 103 |  |  |  |
| 242 | ул.Подгорная, 88 |  |  |  |
| 243 | ул.Почтамтская, 50 |  |  |  |
| 244 | ул.Почтамтская, 93 |  |  |  |
| 245 | ул.Продольная, 14 |  |  |  |
| 246 | ул.Продольная, 23 |  |  |  |
| 247 | ул.Проезжая, 39 |  |  |  |
| 248 | ул.Прудовая, 58/1 |  |  |  |
| 249 | ул.Репина, 12 |  |  |  |
| 250 | ул.Репина, 2/1 |  |  |  |
| 251 | ул.Серова, 52 |  |  |  |
| 252 | ул.Серова, 60 |  |  |  |
| 253 | ул.Серова, 62 |  |  |  |
| 254 | ул.Серова, 77 |  |  |  |
| 255 | ул.Станиславского, 105/1 |  |  |  |
| 256 | ул.Станиславского, 108 |  |  |  |
| 257 | пер.Театральный, 10 |  |  |  |
| 258 | пер.Театральный, 12 |  |  |  |
| 259 | пер.Театральный, 14 |  |  |  |
| 260 | пер.Театральный, 16 |  |  |  |
| 261 | пер.Театральный, 3 |  |  |  |
| 262 | пер.Театральный, 4 |  |  |  |
| 263 | пер.Театральный, 7 |  |  |  |
| 264 | пер.Театральный, 8 |  |  |  |
| 265 | ул.Управленческая, 41 |  |  |  |
| 266 | ул.Управленческая, 43 |  |  |  |
| 267 | ул.Управленческая, 46 |  |  |  |
| 268 | ул.Фадеева, 18/1 |  |  |  |
| 269 | ул.Чехова, 25 |  |  |  |
| 270 | ул.Чехова, 27 |  |  |  |
| 271 | ул.Чехова, 29 |  |  |  |
| 272 | ул.Чехова, 40 |  |  |  |
| 273 | ул.Чехова, 40/1 |  |  |  |
| 274 | ул.Чехова, 6 |  |  |  |
| 275 | ул.Чубаровых, 47 |  |  |  |
| 276 | ул.Чубаровых, 51 |  |  |  |
| 278 | ул.Чубаровых, 59 |  |  |  |
| 279 | ул.Шатковского, 55 |  |  |  |
| 280 | ул.Шатковского, 53 |  |  |  |
| 281 | ул.Шатковского, 97 |  |  |  |
| 282 | ул.Шевченко, 2 |  |  |  |
| 283 | ул.Шевченко, 4 |  |  |  |
| 284 | ул.Школьная, 44 |  |  |  |
| 285 | ул.Школьная, 59 |  |  |  |
| 286 | ул.Школьная, 66 |  |  |  |
| 287 | ул.Парниковая 18 |  |  |  |
| 288 | ул.Парниковая 16/1 |  |  |  |
| 289 | ул.Парниковая 16/2 |  |  |  |
| 290 | ул.Парниковая 20 |  |  |  |
| 291 | ул.Новый Быт 47 |  |  |  |
| 292 | ул.Новый Быт 49 |  |  |  |
| 293 | ул.Новый Быт 51 |  |  |  |
| 294 | пер.Театральный 13 |  |  |  |
| 295 | ул.Литвиновская 2/3 |  |  |  |
| 296 | ул.Литвиновская 2/4 |  |  |  |
| 297 | ул.Управленческая 32/1 |  |  |  |
| 298 | ул.Октябрьская 32 |  |  |  |
| 299 | ул.Ленина 55 |  |  |  |
| 300 | ул.Ленина 57 |  |  |  |
| 301 | ул.Зейская 57 |  |  |  |
| 302 | ул.Инженерная 41 |  |  |  |
| 303 | ул.Инженерная 43 |  |  |  |
| 304 | ул.Репина, 8\1 |  |  |  |
| 305 | ул.Мухина, 294 |  |  |  |
| 306 | пер.Зеленый, 11 |  |  |  |
| 307 | ул. Екимова,58 |  |  |  |
| 308 | ул. Екимова,60 |  |  |  |
| 309 | ул. Екимова,62 |  |  |  |

Приложение № 4.1.

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Перечень   общественных территорий, мест массового отдыха населения города Свободного, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников

Таблица 1 Приложения № 4.1.

| №№ | Общественная территория (**) | Местоположение общественной территории, места массового отдыха населения города Свободного (*) |
| --- | --- | --- |
| Подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы |  |  |
| 1 | Территория памятника основанию города | ул. Ленина- ул. М-Чесноковская, квартал 1 а |
| 2 | сквер | 364 квартал (ул. Ленина- ул. 40 лет Октября) |
| 3 | Мемориал Победы | 370 квартал |
| 4 | сквер | между ул. Комарова – ул. Октябрьская, квартала 442-443 |
| 5 | памятник Л. Гайдаю | ул. 50 лет Октября- ул. Зейская, квартал 44 |
| 6 | городской парк («Свободный парк») | квартал 16а |
| 7 | общественная территория (спортивная площадка) | п. Аэропорт (ул. Бузулинское шоссе) |
| 8 | общественная территория (памятное место) | п. Дубовка (ул. Котовского) |
| 9 | общественная территория | Северный микрорайон, между кварталами 275-277 |
| 10 | общественная территория ( спортивная площадка) | ул. Чубаровых – ул. Партизанская, квартал 182 |
| 11 | общественная территория (сквер «Воинов боевых действий»/ аллея интернационалистов) | пересечение ул. Мухина- ул. Зейская |
| 12 | сквер («Городской сквер: место где создается история») | пересечение ул. Управленческая -ул. 50 лет Октября, квартал 364 |
| 13 | общественная территория (сквер/ спортивная площадка) | ул. Куйбышева-ул. Кирова –ул. Большая, квартал 416-417 (п. Суражевка) |
| Подлежащих благоустройству в 2025 год и последующие годы |  |  |
| 1 | площадь С. Лазо | ул. Ленина- ул. М-Чесноковская |
| 2 | сквер | 52 квартал (ул. 50 лет Октября- ул. Зейская) |
| 3 | сквер | пер. Механический, квартал 464 (пер. Механический-ул. Малая Амурская- ул. Орджоникидзе) |
| 4 | железнодорожный парк | квартал 242 |
| 5 | привокзальная площадь | 3, 4 квартала |
| 6 | городской пляж | 255 квартал |
| 7 | общественная территория (2 этап-детская площадка) | ул. Куйбышева–ул. Большая, квартал 417 (п. Суражевка) |
| 8 | зеленая зона | ул. Михайло-Чесноковская, квартал 81 (прилегающая к территории «Дома Ветеранов» ул. Михайло-Чесноковская, 4\1 |
| 9 | общественная территория | Общественная территория между ул. Днепровского - ул. 3-я Залинейная, квартал 609 |
| 10 | общественная территория (детская площадка) | ул. Высокая – ул. Березовая, квартал 238 |
| 11 | общественная территория | ул. Шатковская, квартал 303 (Северный микрорайон) |

(*), (**) -перечень общественных территорий корректируется на соответствующий год.

Общественные территории, не благоустроенные в рамках настоящей программы являются переходящими объектами на 2025 и последующие годы в приоритетном порядке по муниципальной программе «Формирование современного городской среды муниципального образования «город Свободный»».

Перечень общественных территорий,

мест массового отдыха населения города Свободного,

не требующих благоустройства (с учетом их физического состояния),

в том числе благоустроенных в рамках иных муниципальных программ и мероприятий

Таблица 2 Приложения № 4.1.

| №№ | Общественная территория (**) | Местоположение общественной территории, места массового отдыха населения города Свободного (*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | сквер | квартал 45, между ул. Ленина и ул. 50 лет Октября |
| 2 | сквер | ул. Ленина, квартал 45 (пересечение ул. Ленина и ул. Инженерная) |
| 3 | пешеходная зона | ул. Ленина (ул. Ленина- ул. 40 лет Октября) |
| 4 | зеленая зона | пер. Театральный, 3 |
| 5 | памятное место | ул. 1-я Залинейная |
| 6 | сквер | квартал 405 (ул. Куйбышева- ул. Кирова) |
| 7 | общественная территория (детская площадка) | район ПМК-111 ( ул. Загородная) |
| 8 | общественная территория, зеленая зона | ул. Ленина, 69, квартал 36 |
| 9 | центральная площадь | 52 квартал |

(*), (**) -перечень общественных территорий корректируется на соответствующий год.

Приложение № 4.2.

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

в редакции постановления

администрации города Свободного

от _________ № __________

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и

подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству за счет средств федерального, областного и местного бюджетов

Таблица 1 Приложения № 4.2.

| №№ | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном(*) | №№ | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном(*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах |  |  |  |
| 1 | пер. Кирпичный, 73 | 21 | ул. Звездная, 1 |
| 2 | ул. Октябрьская, 44 | 22 | ул. Звездная, 4 |
| 3 | ул. Ленина, 19\4 | 23 | ул. Звездная, 2 |
| 4 | ул. Инженерная, 51 | 24 | ул. Звездная, 5 |
| 5 | ул. Инженерная, 49 | 25 | ул. Звездная, 11 |
| 6 | ул.50 лет Октября, 91 | 26 | ул. Октябрьская, 32 |
| 7 | ул. Почтамтская, 91 | 27 | пер. Театральный, 7 |
| 8 | пер. Зеленый, 14 | 28 | ул. Кручинина, 28 |
| 9 | ул. Октябрьская, 18 | 29 | ул. С. Лазо, 70 |
| 10 | ул. Инженерная, 45 | 30 | ул. Мухина, 74 |
| 11 | ул. Кирова, 95 | 31 | ул. Инженерная, 60 |
| 12 | ул. Октябрьская, 77 | 32 | ул. Школьная, 59 |
| 13 | ул. Загородная, 51 | 33 | ул. 50 лет Октября,15/1 |
| 14 | ул. Ленина, 64 | 34 | ул. Подгорная, 88 |
| 15 | ул. Репина, 6 | 35 | ул. Октябрськая,20 |
| 16 | ул. Орджоникидзе, 48 | 36 | ул. 50 лет Октября,39/1 |
| 17 | ул. 50 лет Октября, 20 | 37 | ул. Новый Быт,55 |
| 18 | ул. Инженерная, 41 |  |  |
| 19 | ул. Инженерная, 43 |  |  |
| 20 | ул. Звездная, 3 |  |  |
| Подлежащих благоустройству в 2025 год и последующие годы |  |  |  |
| 1 | ул.Зейская, 44 | 21 | ул.Октябрьская, 5 |
| 2 | ул.Ленина, 101 | 22 | ул.Станиславского, 108 |
| 3 | ул.Шатковского, 53 | 23 | ул.Загородная, 67 |
| 4 | ул.Серова, 52 | 24 | ул.1905 года, 7/1 |
| 5 | ул.Карла Маркса, 26 | 25 | ул. Народная, 24 |
| 6 | ул.Комсомольская, 9 | 26 | ул. Литвиновская, 30\1 |
| 7 | ул.Почтамтская, 50 | 27 | ул.Управленческая, 43 |
| 8 | ул.Зейская 57 | 28 | ул.Мухина, 17 |
| 9 | ул.50 лет Октября, 72 | 29 | ул.Октябрьская, 36 |
| 10 | ул.50 лет Октября, 41 | 30 | ул.50 лет Октября, 85 |
| 11 | пер.Кирпичный, 75 | 31 | ул.Ленина, 69 |
| 12 | ул.Карла Маркса, 10 | 32 | пер.Зеленый, 25 |
| 13 | ул.Ленина, 99 |  |  |
| 14 | ул.Мухина, 15 |  |  |
| 15 | ул.Чехова, 6 |  |  |
| 16 | ул.50 лет Октября, 19 |  |  |
| 17 | ул.Ленина, 19/5 |  |  |
| 18 | ул.Ленина, 36 |  |  |
| 19 | пер.Кирпичный, 77 |  |  |
| 20 | ул.Октябрьская, 3 |  |  |

(*), (**) -перечень дворовых   территорий корректируется на соответствующий год.

(*) – перечень многоквартирных домов определен исходя из минимального вида работ.

Дворовые территории, не благоустроенные в 2018-2024 годах   являются переходящими объектами на 2025 и последующие годы в приоритетном порядке при условии выполнений требований действующего законодательства и муниципальной программы «Формирование современного городской среды муниципального образования «город Свободный»».

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

в редакции постановления

Приложение № 5 заполняется по мере подведения итогов общественных обсуждений и (или) по результатам рейтингового голосования и (или) решения общественной комиссии на соответствующий год.

Перечень дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения города Свободного, согласно поданных заявок заинтересованных лиц и (или) по итогам общественных обсуждений и (или) по результатам рейтингового голосования и (или) решения общественной комиссии, победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»

Таблица 1 Приложения № 5

| Место по ранжированию дворовых терри-торий | (*) Адреса многоквартирных домов в городе Свободном исходя из минимального и дополнительного видов работ | Место по ранжиро-ванию Обществен-ных территорий на основании рейтингового голосования | (**) Местоположение общественной территории города Свободного | Место по ранжиро-ванию места массового отдыха | (**) Местоположение места массового отдыха населения (городского парка) города Свободного, победителей Всероссийского конкурса малых городов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год и последующие годы |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 50 лет Октября, 44 | 1 | между ул. Комарова – ул. Октябрьская, квартала 442-443 (сквер) | - | - |
| 2 | ул. Комсомольская, 38 | 2 | ул. Ленина- ул. М-Чесноковская, квартал 1 а (памятник основанию города) |  |  |
| 3 | пер. Кирпичный, 73 | 3 | ул. 50 лет Октября- ул. Зейская, квартал 44 (памятник Л.Гайдаю) |  |  |
| 4 | ул. Октябрьская, 44 | 4 | пер. Механический, квартал 464 (сквер) |  |  |
| 5 | ул. Ленина, 19\4 | 5 | ул. Куйбышева- ул. Кирова, квартал 405 (сквер ) |  |  |
| 6 | пер. Зеленый, 14 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Инженерная, 51 |  |  |  |  |
| 8 | ул. Инженерная, 49 |  |  |  |  |
| 9 | ул. 50 лет Октября, 91 |  |  |  |  |
| 10 | ул. Литвиновская, 30\1 |  |  |  |  |
| 11 | ул. Почтамтская, 91 |  |  |  |  |
| 12 | ул. Карла-Маркса, 23 |  |  |  |  |
| 13 | ул. Парниковая, 15 |  |  |  |  |
| 14 | ул. Загородная, 51 |  |  |  |  |
| 15 | ул. Ленина, 64 |  |  |  |  |
| 16 | ул. Репина, 6 |  |  |  |  |
| 17 | ул. Орджоникидзе, 48 |  |  |  |  |
| 18 | ул. Звездная, 2 |  |  |  |  |
| 19 | ул. Звездная, 3 |  |  |  |  |
| 20 | ул. Звездная, 4 |  |  |  |  |
| 21 | ул. Звездная, 11 |  |  |  |  |
| 22 | ул. Звездная, 1 |  |  |  |  |
| 23 | ул. Октябрьская, 77 |  |  |  |  |
| 24 | ул. Звездная, 5 |  |  |  |  |
| 25 | ул. Октябрьская, 32 |  |  |  |  |
| 26 | пер.Театральный, 7 |  |  |  |  |
| 2019 год и последующие годы |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Зеленый, 14 | 1 | ул. Ленина- ул. М-Чесноковская, квартал 1 а (памятник основанию города) | - | - |
| 2 | ул. Октябрьская, 18 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Инженерная, 45 |  |  |  |  |
| 4 | ул. Кирова, 95 |  |  |  |  |
| 5 | ул. Октябрьская, 77 |  |  |  |  |
| 6 | ул. Загородная, 51 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Ленина, 64 |  |  |  |  |
| 8 | ул. Репина, 6 |  |  |  |  |
| 9 | ул. Орджоникидзе, 48 |  |  |  |  |
| 10 | ул. Звездная, 1 |  |  |  |  |
| 11 | ул. Звездная, 3 |  |  |  |  |
| 12 | ул. Звездная, 11 |  |  |  |  |
| 13 | ул. Звездная, 4 |  |  |  |  |
| 14 | ул. Звездная, 2 |  |  |  |  |
| 15 | ул. Звездная, 5 |  |  |  |  |
| 16 | ул. Октябрьская, 32 |  |  |  |  |
| 17 | пер.Театральный, 7 |  |  |  |  |
| 18 | ул. Ленина, 59 |  |  |  |  |
| 19 | ул. Кручинина, 28 |  |  |  |  |
| 20 | ул. С.Лазо, 70 |  |  |  |  |
| 21 | ул. 50 лет Октября, 20 |  |  |  |  |
| 22 | ул. Инженерная, 43 |  |  |  |  |
| 2020 год и последующие годы |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Звездная, 3 | 1 | ул. Ленина- ул. 40 лет Октября- ул. 50 лет Октября, 364 квартал (сквер) | - | - |
| 2 | ул. Звездная, 1 | 2 | пер. Механический, квартал 464 (сквер) |  |  |
| 3 | ул. Звездная, 4 | 3 | ул. 50 лет Октября- ул. Зейская, квартал 44 (памятник Л.Гайдаю) |  |  |
| 4 | ул. Звездная, 2 |  |  |  |  |
| 5 | ул. Звездная, 5 |  |  |  |  |
| 6 | ул. Звездная, 11 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Октябрьская, 32 |  |  |  |  |
| 8 | пер. Театральный, 7 |  |  |  |  |
| 9 | ул. Ленина, 59 |  |  |  |  |
| 10 | ул. Кручинина, 28 |  |  |  |  |
| 11 | ул. С.Лазо, 70 |  |  |  |  |
| 12 | ул. Мухина. 74 |  |  |  |  |
| 13 | ул. Инженерная, 60 |  |  |  |  |
| 14 | ул. Школьная, 59 |  |  |  |  |
| 15 | ул. 50 лет Октября, 15\1 |  |  |  |  |
| 16 | ул. Подгорная, 88 |  |  |  |  |
| 2021 год и последующие годы |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Октябрьская, 32 | 1 | ул. 50 лет Октября-ул. Зейская, 52 квартал (сквер) | - | - |
| 2 | пер. Театральный, 7 | 2 | пер. Механический, квартал 464 (район Амурского технического колледжа) (сквер) | - | - |
| 3 | ул. Ленина, 59 | 3 | ул. Чубаровых – ул. Партизанская, квартал 182 (спортивная площадка) |  |  |
| 4 | ул. Кручинина, 28 |  |  |  |  |
| 5 | ул. С.Лазо, 70 |  |  |  |  |
| 6 | ул. Мухина. 74 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Инженерная, 60 |  |  |  |  |
| 8 | ул. Школьная, 59 |  |  |  |  |
| 9 | ул. 50 лет Октября, 15\1 |  |  |  |  |
| 10 | ул. Подгорная, 88 |  |  |  |  |
| 11 | ул. Октябрьская, 20 |  |  |  |  |
| 12 | ул. 50 лет Октября, 39/1 |  |  |  |  |
| 13 | ул. Новый быт, 55 |  |  |  |  |
| 14 | ул. Зейская, 44 |  |  |  |  |
| 16 | ул. Большая,73/1 |  |  |  |  |
| 17 | ул. Ленина,101 |  |  |  |  |
| 18 | ул. Шатковского,53 |  |  |  |  |
| 19 | ул. Серова,52 |  |  |  |  |
| 20 | ул. Комсомольская,9 |  |  |  |  |
| 21 | ул. Почтамтская,50 |  |  |  |  |
| 22 | ул. Зейская,57 |  |  |  |  |
| 23 | ул. 50 лет Октября,72 |  |  |  |  |
| 24 | ул. Карла-Марска,26 |  |  |  |  |
| 25 | ул. 50 лет Октября,41 |  |  |  |  |
| 26 | ул. Комсомольская,38 |  |  |  |  |
| 27 | пер. Кирпичный,75 |  |  |  |  |
| 2022 год и последующие годы |  |  |  |  |  |
| - | - | 1 | Мемориал Победы, 370 квартал | 1 | Городской парк, квартал 16а (Всероссийский конкурс малых городов) «Свободный парк» |
| - | - | 2 | пересечение ул. Мухина- ул. Зейская (сквер интернационалистов «Ветеранам боевых действий") |  |  |
| 2023 год и последующие годы |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 50 лет Октября, 39/1 | 1 | п. Дубовка (ул. Котовского) (памятное место) | 1 | Городской парк, квартал 16а (Всероссийский конкурс малых городов) «Свободный парк» |
| 2 | ул. Большая,73/1 | 2 | п. Аэропорт (ул. Бузулинское шоссе) (спортивная площадка) | 2 | Сквер на пересечении по ул. Управленческая- ул. 50 лет Октября, квартал 364 (Всероссийский конкурс малых городов) «Городской сквер: место, где создается история» |
| 3 | ул. Новый быт, 55 | 3 | пересечение ул. Мухина- ул. Зейская (сквер интернационалистов «Ветеранам боевых действий") |  |  |
| 4 | ул. Зейская, 44 |  |  |  |  |
| 5 | ул. Ленина,101 |  |  |  |  |
| 6 | ул. Шатковского,53 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Серова,52 |  |  |  |  |
| 8 | ул. Комсомольская,9 |  |  |  |  |
| 9 | ул. Почтамтская,50 |  |  |  |  |
| 10 | ул. Зейская,57 |  |  |  |  |
| 11 | ул. 50 лет Октября,72 |  |  |  |  |
| 12 | ул. Карла-Марска,26 |  |  |  |  |
| 13 | ул. 50 лет Октября,41 |  |  |  |  |
| 14 | ул. Комсомольская,38 |  |  |  |  |
| 15 | пер. Кирпичный,75 |  |  |  |  |
| 16 | ул.Карла-Маркса,10 |  |  |  |  |
| 17 | ул. Ленина,99 |  |  |  |  |
| 18 | ул. Мухина,15 |  |  |  |  |
| 19 | ул. Чехова,6 |  |  |  |  |
| 20 | ул. 50 лет Октября, 19 |  |  |  |  |
| 21 | ул. Ленина, 19/5 |  |  |  |  |
| 22 | ул. Ленина, 36 |  |  |  |  |
| 2024 год и последующие годы |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Зейская, 44 | 1 | ул. Куйбышева-ул. Кирова –ул. Большая, квартал 416-417 (п. Суражевка), сквер/спортивная площадка | 1 | Сквер на пересечении по ул. Управленческая- ул. 50 лет Октября, квартал 364 (Всероссийский конкурс малых городов) «Городской сквер: место, где создается история» |
| 2 | ул. Ленина,101 | 2 | пер. Механический, квартал 464 (пер. Механический-ул. Малая Амурская- ул. Орджоникидзе) (сквер) |  |  |
| 3 | ул. Шатковского,53 | 3 | ул. Михайло-Чесноковская, квартал 81 (прилегающая к территории «Дома Ветеранов» ул. Михайло-Чесноковская, 4\1 (зеленая зона) |  |  |
| 4 | ул. Серова,52 |  |  |  |  |
| 5 | ул. Комсомольская,9 |  |  |  |  |
| 6 | ул. Почтамтская,50 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Зейская,57 |  |  |  |  |
| 8 | ул. 50 лет Октября,72 |  |  |  |  |
| 9 | ул. Карла-Марска,26 |  |  |  |  |
| 10 | ул. 50 лет Октября,41 |  |  |  |  |
| 11 | ул. Комсомольская,38 |  |  |  |  |
| 12 | пер. Кирпичный,75 |  |  |  |  |
| 13 | ул.Карла-Маркса,10 |  |  |  |  |
| 14 | ул. Ленина,99 |  |  |  |  |
| 15 | ул. Мухина,15 |  |  |  |  |
| 16 | ул. Чехова,6 |  |  |  |  |
| 17 | ул. 50 лет Октября, 19 |  |  |  |  |
| 18 | ул. Ленина, 19/5 |  |  |  |  |
| 19 | ул. Ленина, 36 |  |  |  |  |
| 2025 год и последующие годы |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Зейская, 44 | 1 | ул. Куйбышева-ул. Большая, квартал 417 (п. Суражевка), (2 этап -детская площадка) |  |  |
| 2 | ул. Ленина,101 | 2 | Северный микрорайон, ул. Шатковская, квартал 303 |  |  |
| 3 | ул. Шатковского,53 | 3 | ул. Высокая – ул. Березовая, квартал 238 (детская площадка) |  |  |
| 4 | ул. Серова,52 |  |  |  |  |
| 5 | ул. Комсомольская,9 |  |  |  |  |
| 6 | ул. Почтамтская,50 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Зейская,57 |  |  |  |  |
| 8 | ул. 50 лет Октября,72 |  |  |  |  |
| 9 | ул. Карла-Марска,26 |  |  |  |  |
| 10 | ул. 50 лет Октября,41 |  |  |  |  |
| 11 | ул. Комсомольская,38 |  |  |  |  |
| 12 | пер. Кирпичный,75 |  |  |  |  |
| 13 | ул.Карла-Маркса,10 |  |  |  |  |
| 14 | ул. Ленина,99 |  |  |  |  |
| 15 | ул. Мухина,15 |  |  |  |  |
| 16 | ул. Чехова,6 |  |  |  |  |
| 17 | ул. 50 лет Октября, 19 |  |  |  |  |
| 18 | ул. Ленина, 19/5 |  |  |  |  |
| 19 | ул. Ленина, 36 |  |  |  |  |
| 20 | пер. Кирпичный,77 |  |  |  |  |
| 21 | ул. Октябрьская,3,5 |  |  |  |  |
| 22 | ул.Станиславского,105 |  |  |  |  |
| 23 | ул.Загородная,67 |  |  |  |  |
| 24 | ул.1905 года,7/1 |  |  |  |  |
| 25 | ул.Народная,24 |  |  |  |  |
| 26 | ул.Литвиновская,30/1 |  |  |  |  |
| 27 | ул. Управленческая,43 |  |  |  |  |
| 28 | ул.Мухина,17 |  |  |  |  |

(*), (**) - благоустройство дворовых и общественных территорий и мест массового отдыха корректируется согласно отбора на основании заявок от заинтересованных лиц с приложением проектно-сметной документации, результатов рейтингового голосования и (или) общественных обсуждений.

Перечень дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения города Свободного, согласно дополнительного финансирования благоустройства дворовых и общественных территорий за счет средств местного бюджета

Таблица 2 Приложения № 5

| №№ пп дворовых территорий | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном | №№ Общественных территорий | Местоположение общественной территории города Свободного | №№ места массового отдыха | Местоположение места массового отдыха населения (городского парка) города Свободного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 50 лет Октября, 20 | - | - | - | - |
| 2 | ул. Инженерная, 41 | - | - | - | - |
| 3 | ул. Инженерная, 43 | - | - | - | - |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| - | - | 1 | Общественная территория между кварталами 275-277 (Северный микрорайон) | - | - |
| - | - | 2 | ул. 50 лет Октября- ул. Зейская, квартал 44 (памятник Л.Гайдаю) | - | - |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| - | - | 1 | - | - | - |
| 2022-2023 годы |  |  |  |  |  |
| - | - | 1 | общественная территория (сквер интернационалистов «Ветеранам боевых действий") пересечение ул. Мухина- ул. Зейская | -- | - |

Перечень дворовых территорий по устройству детских площадок (игровых комплексов), согласно дополнительного финансирования благоустройства за счет средств местного бюджета

Таблица 3 Приложения 5

| №№ пп | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном |
| --- | --- |
| 2020 год |  |
| 1 | ул. Репина, 12 |
| 2 | ул. Ленина, 38 |
| 3 | ул. Бузулинское шоссе, 32 |
| 4 | Пер. Театральный, 8 |
| 5 | ул. Октябрьская, 48 |
| 6 | ул. 50 лет Октября, 15\1 |
| 7 | ул. Ленина, 19\1 |
| 8 | ул. Лермонтова 84 |
| 9 | ул. Малиновского, 63 |
| 10 | ул. 50 лет Октября, 85 |
| 11 | ул. 50 лет Октября, 72 |
| 12 | ул. Карла- Маркса, 6 |
| 13 | ул. Парниковая, 15 |
| 14 | ул. Кирова, 95 |
| 15 | ул. Инженерная, 42 |

Перечень дворовых территорий, претендующих на дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета, согласно распоряжения администрации города «О проведении городского конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовой территории многоквартирного жилого дома «Сказка в каждый двор!»

Таблица 4 Приложения 5

| №№ пп | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном* |
| --- | --- |
| 2021 год |  |
| 1 | ул. Октябрьская, 49 |
| 2 | ул. Парниковая, 18 |
| 3 | Ул. Малиновского,65 |
| 4 | ул. Кручинина,19 |
| 5 | ул. Серова,77 |
| 6 | ул. Орджоникидзе,34, ул. Станиславского,105 |
| 7 | ул. Инженерная,49 |
| 8 | ул. Большая,75 |
| 9 | ул. Новый Быт,78 |
| 10 | ул. Октябрьская,38 (ул. Комарова,22) |
| 11 | ул. Ленина,53 |
| 12 | ул. Репина,3 |
| 13 | ул. Орджоникидзе,76 |
| 14 | ул. Ленина,19/1 |
| 15 | ул. Карла- Маркса,26 |
| 16 | ул.50 лет Октября,39/1 |
| 17 | ул. 50 лет Октября,76 |
| 18 | ул. Серова,60 |
| 19 | ул. Зейская,44 |
| 20 | ул.Октябрьская,53 |
| 21 | ул. Инженерная,51 |
| 22 | Пер. Театральный,8 |
| 23 | ул. Орджоникидзе,48 |
| 24 | ул. 50 лет Октября,74 |
| 25 | Пер. Парковый,12/1 |
| 26 | ул. Репина,14 |
| 27 | ул. Чубаровых,47 |
| 28 | ул. Продольная,23 |
| 29 | ул. 50 лет Октяюря15/1 |
| 30 | ул. Почтамтская,93 |
| 31 | ул. Октябрьская,20 |
| 31 | ул.Репина,12 |
| 32 | ул. Подгорная,88 |
| 33 | ул. Ленина,69 |
| 2022 год |  |
| 1 | ул. Ленина, д. 17/3 |
| 2 | ул. Орджоникидзе, д.76 |
| 3 | ул. Октябрьская, д.38 -ул. Комарова, д.22 |
| 2023 год |  |
| 1 | ул. Октябрьская,63 |
| 2 | ул. Карла Маркса,21 |
| 3 | ул. Управленческая,34 |
| 4 | ул. Октябрьская,38 |
| 5 | ул.Орджоникидзе,76 |
|  | 2024 год |
| 1 | ул. 1905 года,7/1 |
| 2 | ул. Кручинина,10 |
| 3 | ул. 50 лет Октября,74 |
| 4 | ул. Репина,2/1 |

(*) - благоустройство дворовых территорий (в части приобретения и установки малых архитектурных форм) согласно конкурсного отбора и протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на основании заявок от заинтересованных лиц. Возможна корректировка перечня дворовых территорий, претендующих на дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета на основании протоколов собственников многоквартирных домов или их отсутствии.

Перечень дворовых территорий, претендующих на дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета, согласно распоряжения администрации города «О проведении городского конкурса на лучшее содержание дворовой территории многоквартирного жилого дома и придомовой территории частного жилого дома «Чисто в каждом дворе»»

Таблица 5 Приложения№ 5

| №№ пп | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном (*) |
| --- | --- |
| 2021 год |  |
| 1 | ул. Большая,75 |
| 2 | ул. Мухина,132 |
| 3 | ул. Загородная,57 |
| 2022 год |  |
| 1 | ул. Большая,75 |
| 2 | ул. Репина,14 |
| 3 | ул. Новый Быт,78 |
|  | 2023 год |
| 1 | ул. 1905 года,7/1 |
| 2 | ул. Репина,14 |
| 3 | ул. Орджоникидзе,76 |
|  | 2024 год |
| 1 | ул. Кручинина,24 |
| 2 | ул. Репина,14 |
| 3 | ул. Лермонтова,84 |

(*) - благоустройство дворовых территорий (в части приобретения и установки малых архитектурных форм) согласно конкурсного отбора и протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на основании заявок от заинтересованных лиц. Возможна корректировка перечня дворовых территорий, претендующих на дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета на основании протоколов собственников многоквартирных домов или их отсутствии.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Источники и объемы финансирования благоустройства дворовых территорий города Свободного, финансируемых в рамках программы, по итогам общественных обсуждений и (или) решения общественной комиссии и (или) решения заинтересованных (уполномоченных) лиц многоквартирных домов об участии в программе на соответствующий год, исходя их минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий при наличии проектно-сметной (сметной) документации, согласно п.7.5. ж) в редакции постановления Правительства Амурской области от 29.03.2018 № 132 (с учетом дополнений и изменений)

Приложение № 6 заполняется на соответствующий год по мере подведения итогов общественной комиссии, проектно-сметной (сметной) документации, выделенных объемов (лимитов) финансирования, аукционной документации.

Таблица 1 Приложения № 6

в рублях

| Место по ранжированию дворовых территорий исходя из минимального перечня видов работ | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном | Всего объем финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий(*) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет федерального, областного бюджетов, обязательного софинансирования местного бюджета | дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета (**) |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | пер. Кирпичный, 73 | 1 970 429,00 | 1 970 429,00 | 0 |
| 2 | ул. Октябрьская, 44 | 882 823,00 | 882 823,00 | 0 |
| 3 | ул. Ленина, 19\4 | 60 489,55 | 0 | 60 489,55 |
| 4 | ул. Инженерная, 51 | 951 517,00 | 951 517,00 | 0 |
| 5 | ул. Инженерная, 49 | 1 023 212,00 | 1 023 212,00 | 0 |
| 6 | ул.50 лет Октября, 91 | 158 070,04 | 158 070,04 | 0 |
| 7 | ул. Почтамтская, 91 | 1 031 943,00 | 752 030,00 | 279 913,00 |

Таблица 2 Приложения № 6

в рублях

| Место по ранжированию дворовых территорий исходя из минимального перечня видов работ согласно проектно-сметной документации | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном | Всего объем финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (*) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет федерального, областного бюджетов, обязательного софинансирования местного бюджета | дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета (**) |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 1 | пер. Зеленый, 14 | 1 659 489,00 | 1 659 489,00 | 0 |
| 2 | ул. Октябрьская, 18 | 2 048 918,00 | 2 048 918,00 | 0 |
| 3 | ул. Инженерная, 45 | 834 318,77 | 834 318,77 | 0 |
| 4 | ул. Кирова, 95 | 2 051 968,00 | 2 051 968,00 | 0 |
| 5 | ул. Октябрьская, 77 | 1 353 378,00 | 1 353 378,00 | 0 |
| 6 | ул. Загородная, 51 | 1 278 141,00 | 1 278 141,00 | 0 |
| 7 | ул. Ленина, 64 | 913 058,00 | 913 058,00 | 0 |
| 8 | ул. Репина, 6 | 1 460 024,78 | 1 460 024,78 | 0 |
| 9 | ул. Орджоникидзе, 48 | 1 812 592,00 | 1 812 592,00 | 0 |
| 10 | ул. 50 лет Октября, 20 | 2 940 846,00 | 0 | 2 940 846,00 |
| 11 | ул. Инженерная, 41 | 1 982 891,45 | 0 | 1 982 891,45 |
| 12 | ул. Инженерная, 43 | 2 149 048,32 | 794 306,59 | 1 354 741,73 |

Таблица 3 Приложения № 6

в рублях

| Место по ранжированию дворовых территорий исходя из минимального перечня видов работ | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном | Всего объем финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий(*) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет федерального, областного бюджетов, обязательного софинансирования местного бюджета | дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета (**) |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | ул. Звездная, 3 | 1 635 220,00 | 1 635 220,00 | 0 |
| 2 | ул. Звездная, 1 | 1 396 913,00 | 1 396 913,00 | 0 |
| 3 | ул. Звездная, 4 | 1 537 055,00 | 1 537 055,00 | 0 |
| 4 | ул. Звездная, 2 | 2 187 549,00 | 2 187 549,00 | 0 |
| 5 | ул. Звездная, 5 | 1 328 560,00 | 1 328 560,00 | 0 |
| 6 | ул. Звездная, 11 | 2 099 351,00 | 2 099 351,00 | 0 |

*- Объем финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий согласно проектно-сметной документации в ценах 2020 года (по аукционной документации).

Таблица 4 Приложения № 6

в рублях

| Место по ранжированию дворовых территорий исходя из минимального перечня видов работ | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном | Всего объем финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (*) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет федерального, областного бюджетов, обязательного софинансирования местного бюджета | дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета(**) |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | ул. Октябрьская, 32 | 974 624,08 | 974 624,08 | - |
| 2 | пер. Театральный, 7 | 1 953 445,64 | 1 953 445,64 | - |
| 3 | ул. Кручинина, 28 | 2 998 824,43 | 2 998 824,43 | - |
| 4 | ул. С. Лазо, 70 | 2 714 092,55 | 2 714 092,55 | - |
| 5 | ул. Мухина, 74 | 2 379 107,36 | 2 379 107,36 | - |
| 6 | ул. Инженерная, 60 | 2 376 952,56 | 2 376 952,56 | - |
| 7 | ул. Школьная, 59 | 1 976 441,05 | 1 976 441,05 | - |
| 8 | ул. 50 лет Октября,15/1 | 846 371,00 | 846 371,00 | - |
| 9 | ул. Подгорная, 88 | 2 507 890,00 | 2 507 890,00 | - |
| 10 | ул. Октябрськая,20 | 2 272 663,00 | 2 272 663,00 | - |
| 2022 год |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | ул. 50 лет Октября,39/1 | 2 086 429,09 | 2 086 429,09 | - |
| 2 | ул. Новый Быт,55 | 2 910 484,97 | 2 910 484,97 | - |
| 2024 год |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

* - объем финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий согласно проектно-сметной документации в ценах 2021 года или соответствующих лет (по аукционной документации).

** - благоустройство дворовых территорий по дополнительному финансированию за счет средств местного бюджета корректируется согласно отбора на основании заявок от заинтересованных лиц с приложением проектно-сметной документации, решения (поручения) администрации города Свободного и (или) Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», иных нормативных или распорядительных документов и соглашений

Приложение № 6.1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Объемы финансирования по устройству малых архитектурных форм, в том числе детских площадок (игровых комплексов), согласно дополнительного финансирования благоустройства за счет средств местного бюджета

Приложение № 6.1. заполняется на соответствующий год по мере выделенных объемов (лимитов) финансирования, аукционной документации.

Таблица 1 Приложения № 6.1.

в рублях

| №№ | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном | *Всего объем финансирования согласно дополнительного финансирования благоустройства за счет средств местного бюджета (*) |
| --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |
| 1 | ул. Репина, 12 | 281 058,00 |
| 2 | ул. Ленина, 38 | 2 809 023,00 |
| 3 | ул. Бузулинское шоссе, 32 | 1 042 169,67 |
| 4 | пер. Театральный, 8 | 486 273,67 |
| 5 | ул. Октябрьская, 48 | 601 216,67 |
| 6 | ул.50 лет Октября, 15\1 | 1 675 010,33 |
| 7 | ул. Ленина, 19\1 | 1 208 788,67 |
| 8 | ул. Лермонтова 84 | 549 023,00 |
| 9 | ул. Малиновского, 63 | 549 634,67 |
| 10 | ул.50 лет Октября, 85 | 1 196 585,33 |
| 11 | ул.50 лет Октября, 72 | 1 841 220,33 |
| 12 | ул. Карла- Маркса, 6 | 561 271,00 |
| 13 | ул. Парниковая, 15 | 792 573,33 |
| 14 | ул. Кирова, 95 | 501 738,67 |
| 15 | ул. Инженерная, 42 | 859 318,00 |
|  | Итого | 14 954 904,34 |

* - Объем финансирования на реализацию мероприятий в ценах 2020 года согласно аукционной документации, протоколов общих собраний многоквартирных домов.

Таблица 2 Приложения № 6.1.

в рублях

| №№ | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном | Всего объем финансирования согласно дополнительного финансирования благоустройства за счет средств местного бюджета (*) |
| --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |
| 1 | ул. Октябрьская, 49 ул. Парниковая, 18 Ул. Малиновского,65 ул. Кручинина,19 ул. Серова,77 ул. Орджоникидзе,34, ул. Станиславского,105 ул. Инженерная,49 ул. Большая,75 ул. Новый Быт,78 ул. Октябрьская,38 (ул. Комарова,22) ул. Ленина,53 ул. Репина,3 ул. Орджоникидзе,76 ул. Ленина,19/1 ул. Карла- Маркса,26 ул.50 лет Октября,39/1 ул. 50 лет Октября,76 ул. Серова,60 ул. Зейская,44 ул.Октябрьская,53 ул. Инженерная,51 Пер. Театральный,8 ул. Орджоникидзе,48 ул. 50 лет Октября,74 Пер. Парковый,12/1 ул. Репина,14 ул. Чубаровых,47 ул. Продольная,23 ул. 50 лет Октяюря15/1 ул. Почтамтская,93 ул. Октябрьская,20 ул.Репина,12 ул. Подгорная,88 ул. Ленина,69 | 690 000,00 |
| 2 | ул. Большая,75 ул. Мухина,132 ул. Загородная,57 | 300 000,00 |
| 2022 год |  |  |
| 1 | ул. Ленина, д. 17/3 ул. Орджоникидзе, д.76 ул. Октябрьская, д.38 -ул. Комарова, д.22 | 600 000,00 |
| 2 | ул. Большая,75 ул. Репина,14 ул. Новый Быт,78 | - 000,00 |
| 2023 год |  |  |
| 1 | ул. Октябрьская,63 ул. Карла Маркса,21 ул. Управленческая,34 ул. Октябрьская,38 ул.Орджоникидзе,76 | 900 000,00 |
| 2 | ул. 1905 года,7/1 ул. Репина,14 ул. Орджоникидзе,76 | 600 000,00 |
| 2024 год |  |  |
| 1 | ул. 1905 года,7/1 ул. Кручинина,10 ул. 50 лет Октября,74 ул. Репина,2/1 | 700 000,00 |
| 2 | ул. Кручинина,24 ул. Репина,14 ул. Лермонтова,84 | 600 000,00 |

*- Объем финансирования на реализацию мероприятий в ценах соответствующих лет согласно лимитов финансирования, конкурсного отбора. протокола(ов) заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса(ов), протоколов общих собраний многоквартирных домов.

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Источники и объемы финансирования благоустройства общественных территорий города Свободного, финансируемых в рамках программы

Приложение № 7 заполняется на соответствующий год по мере подведения итогов общественных обсуждений и (или) решения общественной комиссии, проектно-сметной (сметной) документации, выделенных объемов (лимитов) финансирования, аукционной документации.

Таблица 1 Приложения № 7

в рублях

|  |  | В том числе: |  |  | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местоположение общественной территории в городе Свободном | Всего объем финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (*) | За счет федерального, областного бюджетов | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | в рамках обязательного софинансирования | в рамках дополнительного финансирования |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| между ул. Комарова – ул. Октябрьская, квартала 442-443 (сквер) | 17 668 620,00 | 16 827 257,15 | 841 362,85 | 0 | 0 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина- ул. М-Чесноковская, квартал 1 а (памятник основанию города) | 16 597 970,00 | 15 089 063,64 | 1 508 906,36 | 0 | 0 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| сквер (ул. Ленина- ул. 40 лет Октября- ул. 50 лет Октября), 364 квартал | 35 253 468,07 | 19 598 276,02 | 1 031 488,21 | 14 623 703,84 | 0 |
| ул. 50 лет Октября- ул. Зейская, квартал 44 (памятник Л.Гайдаю) | 7 926 874,00 | 0 | 0 | 7 926 874,00 | 0 |
| Общественная территория между кварталами 275-277 (Северный микрорайон) | 3 653 856,00 | 0 | 0 | 3 653 856,00 | 0 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| Общественная территория ул. Чубаровых – ул. Партизанская, квартал 182 | 13 096 520,00 | 13 096 520,00 |  | 0 | 0 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Мемориал Победы, 370 квартал | 28 429 417,98 | 24 175 297,78 |  | 4 254 120,20 | 0 |
| Общественная территория на пересечении ул. Мухина- ул. Зейская | 18 687 896,87 | 0 |  | 18 687 896,87 | 0 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| Общественная территория (памятное место) п. Дубовка (ул. Котовского) | 13 307 124,48 | 13 307 124,48 |  | 0 | 0 |
| Общественная территория (спортивная площадка) п. Аэропорт (ул. Бузулинское шоссе) | 10 684 998,85 | 10 684 998,85 |  | 0 | 0 |
| Общественная территория на пересечении ул. Мухина- ул. Зейская (сквер интернационалистов «Ветеранов боевых действий») - продолжение | 20 260 100,06 | - |  | 20 260 100,06 | 0 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| ул. Куйбышева-ул. Кирова –ул. Большая, квартал 416-417 (п. Суражевка), сквер/спортивная площадка (1 этап) | 22 680 605,46 | 20 292 129,88 |  | 2 388 475,58 | 0 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |
| ул. Куйбышева-ул. Большая, квартал 417 (п. Суражевка), (2 этап - детская площадка) | согласно проектной документации | - |  | - | - |

*- Объем финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий согласно проектно-сметной документации (в ценах по аукционной документации).

**- прогнозный объем финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках утвержденных лимитов финансирования.

Общественные территории, не благоустроенные в 2018-2024 годах   являются переходящими объектами на 2025 и последующие годы при условии выполнения требований действующего законодательства и настоящей муниципальной программы.

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией города Свободного

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| …. | …. |

Таблица 1 Приложения № 8

Приложение № 8 заполняется на соответствующий год по мере заключенных соглашений.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства и перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией города Свободного

Таблица 1 Приложения № 9

| № п/п | Адрес объекта, мероприятие |
| --- | --- |

Приложение № 9 заполняется на соответствующий год по мере заключенных соглашений.

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)

1. Целью предоставления субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов) (далее – субсидия) является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий   в виде создания современных функциональных зон для активного и тихого отдыха, включающих обустройство комфортных территорий для всех групп населения. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.

2. Механизм вовлечения граждан к реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования "город Свободный" включает в себя: голосование, проведение опроса или анкетирования граждан, проведение рабочих встреч с гражданами, общественного обсуждения муниципальной программы и внесения в нее изменений, конкурсов рисунков, форумов, флешмобов, проведение субботников и др.

3. Включение многоквартирных домов в муниципальную программу на получение данной субсидии осуществляется по итогам конкурса на основании оценок заявок «Общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Свободный»» и «Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки заявок, поступивших от жителей многоквартирных домов о включении многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Свободный» в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов). Порядком определены основные понятия.

Под благоустройством территорий на получение данной субсидии определены следующие виды работ:

1) обустройство детской площадки;

2) обустройство спортивной площадки;

3) оборудование зоны тихого отдыха;

4) обеспечение освещения территории;

5) установка скамеек, урн;

6) оборудование площадки для хозяйственно-бытовых нужд;

7) оборудование (ремонт) тротуаров и проездов;

8) оборудование (ремонт) ливневой канализации.

4. Перечень дворовых территорий (совокупности дворовых территорий), согласно поданных заявок заинтересованных лиц (уполномоченных лиц МКД) заполняется по мере подведения итогов решения общественной комиссии в части реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов) на соответствующий год и последующие годы.

Перечень дворовых территорий может быть сформирован по решениям общественной комиссии как переходящие объекты с предыдущих лет при реализации мероприятий проекта «1000 дворов».

5. Перечень дворовых территорий (совокупности дворовых территорий), согласно поданных заявок заинтересованных лиц по итогам решения общественной комиссии в части реализации проекта «1000 дворов» определены настоящей программой на период 2022-2023 годы.

Перечень дворовых территорий (совокупности дворовых территорий), согласно поданных заявок заинтересованных лиц по итогам решения общественной комиссии в части благоустройства дальневосточных дворов определены настоящей программой на 2024 год, при необходимости на последующие годы.

6. Дворовые территории, не реализованные в 2022-2024 годах по проектам «1000 дворов» и дальневосточных дворов являются переходящими объектами на 2025 и последующие годы в приоритетном порядке при условии выполнения требований действующего законодательства и настоящей муниципальной программы.

Перечень дворовых территорий (совокупности дворовых территорий),

согласно поданных заявок в части реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов), сформированный по решениям общественной комиссии как переходящие объекты с предыдущих лет при реализации мероприятий проекта «1000 дворов»

на 2024 год и последующие годы

Таблица 1 приложения №10

| №№ пп | Адреса многоквартирных домов (совокупности многоквартирных домов) | Место по ранжированию дворовых территорий (совокупности дворовых территорий) (переходящие объекты на 2024 и последующие годы) по итогам конкурса 2021 года |
| --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская, 38 | № 1 |
| 2 | ул. Серова, 52 | № 2 |
| 3 | ул. Мухина,70 | № 3 |
| 4 | ул. Лермонтова,107, прилагающие территории ул. Малиновского,79 (общая площадка между домами) | № 4 |

5. Объемы и источники финансирования в части реализации настоящих мероприятий (в части благоустройства дальневосточных дворов) заполняются на соответствующий год по мере выделенных объемов (лимитов) финансирования и субсидии, аукционной документации.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству за счет субсидии в части реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов), ежегодно определяется исходя из следующего критерия:

- при количестве жителей муниципального образования до 100 тыс. человек – 1 дворовая территория.

Размер средств бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы в рамках благоустройства дворовых территорий может быть увеличен в одностороннем порядке муниципальным образованием, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии в целом на соответствующий год.

Таблица 2 приложения №10

в рублях

| №№ пп | Адреса многоквартирных домов (совокупности многоквартирных домов) | Всего объем финансирования на реализацию мероприятия* |
| --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская,38 | Согласно сметной документации, муниципального контракта и актов выполненных работ |
| 2 | ул. Мухина,70 | Согласно сметной документации, муниципального контракта и актов выполненных работ |

* - объем финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий согласно выделенных лимитов финансирования (субсидии), проектно-сметной документации в ценах соответствующих лет, аукционной документации, муниципального контракта.

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы

Справочные, статистические и аналитические материалы, касающиеся выполнения программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках программы, и реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Амурская область)», муниципальной программы муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Свободный»», размещаются в соответствующих разделах государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://dom.gosuslugi.ru/ и на официальном сайте   администрации города Свободного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://svob.amurobl.ru/ (далее – сайт Администрации города Свободного).

Новостные и информационные материалы, касающиеся хода выполнения программы, в том числе хода реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках программы, и реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Амурская область)», муниципальной программы муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Свободный»» размещаются на сайте Администрации города Свободного  и в Telegram-канале Администрации города Свободного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://t.me/news_svobodniy.

Дополнительными ресурсами (каналами) информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, являются федеральные, региональные и местные средства массовой информации».

Приложение № 12

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Мероприятия в рамках предоставления финансирования на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту фасадов и элементов, относящихся к внешнему облику многоквартирных домов, зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного

1. Целью предоставления финансирования на финансовое обеспечение затрат является выполнение мероприятий, связанных с выполнением работ по ремонту фасадов и элементов, относящихся к внешнему облику многоквартирных домов, зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного (далее – субсидия на выполнение работ по ремонту фасадов зданий, элементов).

2.  Предоставление финансирования мероприятий регламентируются в соответствии с нормативно- правовыми актами города Свободного:

2.1. «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту фасадов зданий, элементов, относящихся к внешнему облику зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного»;

2.2. «Об утверждении Порядка работы комиссии по рассмотрению, оценке и отбору многоквартирных домов для предоставления финансовой поддержки на выполнение работ по ремонту фасадов или нанесению тематических графических изображений».

3. Мероприятия осуществляются в соответствии:

3.1. Под ремонтом фасадов зданий, элементов, относящихся к внешнему облику зданий, понимается комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, направленных на восстановление (обновление) внешнего архитектурного облика зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного (далее- фасадов зданий), включенных в адресный перечень на проведение работ по ремонту фасадов зданий, элементов, относящихся к внешнему облику зданий муниципальной программы (далее - адресный перечень зданий).

Мероприятия по ремонту фасадов зданий осуществляются:

- в соответствии  с «Порядком предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту фасадов зданий, элементов, относящихся к внешнему облику зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в  исторических частях города Свободного», утвержденным постановлением администрации города Свободного от 15.08.2024 № 1110 (с дополнениями и изменениями);

- в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень работ по ремонту фасадов зданий утвержден нормативно-правовым актом администрации города «Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту фасадов зданий, элементов, относящихся к внешнему облику зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в  исторических частях города Свободного».

3.2. Многоквартирные дома отбираются путем вынесения решения, оформленного протоколом Комиссии по рассмотрению, оценке и отбору многоквартирных домов для предоставления финансовой поддержки на выполнение работ по ремонту фасадов или нанесению тематических графических изображений, созданной при администрации муниципального образования «город Свободный» (далее - Комиссия).

Комиссия определяет многоквартирные дома на предоставление финансовой поддержки, направленной на выполнение работ по ремонту фасадов (придание им архитектурно-исторического облика или единого стиля, принятого для улицы (квартала) населенного пункта муниципального образования) либо нанесению тематических графических изображений (далее – адресный перечень многоквартирных домов).

Мероприятия по ремонту фасадов многоквартирных домов осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень работ по ремонту фасадов многоквартирных домов утвержден нормативно-правовым актом администрации города «Об утверждении Порядка работы   Комиссии по рассмотрению, оценке и отбору многоквартирных домов для предоставления финансовой поддержки на  выполнение работ по ремонту фасадов или нанесению тематических графических изображений».

4. Результатом предоставления финансирования является восстановление (обновление) внешнего архитектурного облика многоквартирных домов, зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного, включенных в адресные перечни ремонта фасадов зданий и (или) многоквартирных домов.

5. Источниками финансирования являются средства областного и городского бюджетов. Объемы и источники финансирования заполняются на соответствующий год и плановые годы по мере выделенных объемов (лимитов) финансирования.

6. Адресные перечни формируются по мере необходимости на соответствующий год и последующие годы.

Адресный перечень по ремонту фасадов многоквартирных домов формируется в соответствии с «Порядком работы Комиссии по рассмотрению, оценке и отбору многоквартирных домов для предоставления финансовой поддержки на выполнение работ по ремонту фасадов или нанесению тематических графических изображений».

Адресный перечень на проведение работ по ремонту фасадов зданий, элементов, относящихся к внешнему облику зданий

муниципальной программы (адресный перечень зданий)

Таблица 1 Приложения № 12

| №№ пп | Адресный перечень на проведение работ по ремонту фасадов зданий, элементов, относящихся к внешнему облику зданий |
| --- | --- |
| 2024 год |  |
| 1 | ул. Ленина,88 |
|  | 2025 год |
| 1 | ул. Ленина,68 |
| 2 | ул. Ленина,17 |

Адресный перечень на проведение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов муниципальной программы

(адресный перечень многоквартирных домов)

Таблица 2 Приложения № 12

| №№ пп | Адресный перечень на проведение работ по ремонту фасадов зданий, элементов, относящихся к внешнему облику зданий |
| --- | --- |
| 2024 год |  |
| 1 | ул. Ленина,29 |
|  | 2025 год |
| 1 | ул. Ленина, 21 |
| 2 | ул. Ленина, 23 |
| 3 | ул. Ленина, 27 |
| 4 | ул. Ленина, 28 |
| 5 | ул. Ленина, 30 |
| 6 | ул. Ленина, 38 |
| 7 | ул. Ленина, 40 |
| 8 | ул. Ленина, 41 |
| 9 | ул. Ленина, 45 |
| 10 | ул. Ленина, 47 |
| 11 | ул. Ленина, 49 |
| 12 | ул. Ленина, 51 |
| 13 | ул. Ленина, 52 |
| 14 | ул. Ленина, 53 |
| 15 | ул. Ленина, 54 |
| 16 | ул. Ленина, 55 |
| 17 | ул. Ленина, 56 |
| 18 | ул. Ленина, 57 |
| 19 | ул. Ленина, 59 |
| 20 | ул. Ленина, 60 |
| 21 | ул. Ленина, 64 |
| 22 | ул. Ленина, 107 |