Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие образования города Свободного»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции,

в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов

недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования

"Город Свободный"

| N п/п | Наименование мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует) | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. руб.) | Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта | Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | год | общий объем финансирования, тыс. рублей |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. на ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие образования города Свободного» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности / общеобразовательная организация на 528 мест | строительство | 528 | имеется | 1423900,00 | 2025 | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 962 679,20 |  |  |  | 769 127,70 | 193 551,50 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 420 126,00 |  |  |  | 259 127,70 | 160 998,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 271 276,60 |  |  |  | 255 000,00 | 16 276,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 271 276,60 |  |  |  | 255 000,00 | 16 276,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7» | реконструкция |  |  |  |  | Всего по объекту за весь период его реализации | 3 232, 60 |  |  |  |  | 3 232, 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3 230,00 |  |  |  |  | 3 230,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38» | реконструкция |  |  |  |  | Всего по объекту за весь период его реализации | 5 750, 38 |  |  |  |  | 5 750, 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 5 750,00 |  |  |  |  | 5 750,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Указывается при наличии утвержденной проектно-сметной документации в ценах года утверждения проектной документации.

Указывается в случае отсутствия утвержденной проектно-сметной документации или в случае приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в ценах года разработки инвестиционного проекта.