Приложение

к постановлению администрации

города Свободного

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«****Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного»**

1. **Стратегические приоритеты и цели муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного»**
   1. **Оценка текущего состояния и социально-экономического развития модернизации жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города Свободного**

Благоустройство территории города – это комплекс работ и мероприятий, направленных на создание благоприятного внешнего облика городского округа, обеспечение безопасности, комфортной и эстетической привлекательности среды жизнедеятельности человека.

В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования «город Свободный», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и руководствуясь Уставом города Свободного, главой города утверждены Правила благоустройства территории муниципального образования «город Свободный».

Имеющиеся на сегодняшний день проблемы носят системный характер и требуют комплексного подхода к их решению.

Важными компонентами улучшения качества жизни населения города являются повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Приоритетами развития сферы жилищно-коммунального хозяйства являются увеличение количества городов с благоприятной средой и повышение индекса качества городской среды.

Эффектом от выполнения программы являются улучшение условий проживания граждан, обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, повышение эффективности эксплуатации зданий, надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F6870DC6F35E700012A82203CEDE2FDD698E431E3D66DD2C2885F4F40BEF3675B3B6B9EE2991E916F28BCD9145F8S2G) от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение эстетического состояния территории.

Под благоустройством общественной территории понимается результат, достигнутый по завершении выполнения комплекса мероприятий по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных мест массового отдыха населения).

Необходимость продолжения благоустройства общественных пространств и дворовых территорий обусловлена тем, что существующее состояние части данных пространств и дворовых территорий находится в ненадлежащем состоянии. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, ливневой канализации, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы) и другое.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах.

По итогам инвентаризации 2023-2024 годов в городе Свободном насчитывалось:

* парка, из которых 1 парк требует полного комплексного благоустройства;
* 31 общественная территория, из которых 14 требуют частичного или полного комплексного благоустройства;
* 384 дворовых территории, из которых 272 требуют полного комплексного благоустройства (минимальные и дополнительные виды работ), в том числе по минимальным видам работ - 227 дворов.

Текущее состояние сферы благоустройства муниципального образования «город Свободный», как моногорода, не в полной мере соответствует комфортным условиям проживания граждан.

Необходимо продолжение внедрения комплексной системы перспективного благоустройства территорий с устройством современных архитектурных форм и уличного освещения, ландшафтным дизайном, современными детскими и спортивными площадками с привлечением жителей к участию в решении проблем благоустройства.

Реализация подпрограммы направлена на улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных дворовых и общественных пространств, включая предусмотренных проектами победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, направленных в том числе на улучшение архитектурного облика города, создание пешеходных и туристических маршрутов, условий для рекреации и занятия спортом, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей. Так же, по состоянию на 1 января 2024 года индекс качества городской среды города Свободного был равен 200 баллам из возможных 360 баллов.

Требуется повышение индекса качества городской среды в целях увеличения благоприятной и комфортной среды для проживания жителей города Свободного.

* 1. **Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации** **муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного»**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются:

* Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
* Постановлением Правительства Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 30 декабря 2017 г. N 1710;
* Стратегией социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 24 апреля 2023 г. N 381.

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463230&dst=100008) развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. № 3268-р.

Государственной программой Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2023 г. № 802.

Целями муниципальной программы являются:

* улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической безопасности города Свободного до 80% к 2030 году;
* повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры города до 48 % к 2030 году;

Приоритетом в сфере формирования комфортной городской среды города Свободного является обеспечение формирования комфортной городской среды:

* соответствие количества комфортных объектов благоустройства;
* возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

В результате реализации указанных приоритетных направлений в сфере реализации муниципальной подпрограммы к 2030 году планируется максимально достичь качественно нового уровня состояния комфортной городской среды.

Реализация государственной и муниципальной политики в сфере формирования комфортной городской среды будет способствовать достижению основной цели муниципальной подпрограммы «Улучшение к 2030 году качества городской среды».

Достижение данной цели обеспечивается путем достижения целевого показателя государственной программы - прирост среднего индекса качества городской среды.

**1.3. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями**

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и состояние коммунальной инфраструктуры являются неотъемлемыми составляющими качественной жизни граждан.

Они влияют на комфорт, здоровье и безопасность населения, а также на социальное и экономическое развитие города.

Одной из главных задач улучшения коммунальной инфраструктуры является обеспечение надежности и доступности жилищно-коммунальных услуг.

Что включает:

- Поддержание и модернизация систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения.

- Обеспечение бесперебойной работы коммунальных служб, что снижает количество аварий и других сбоев.

Надежные ЖКУ позволят повысить уровень удовлетворённости граждан.

Улучшение коммунальной инфраструктуры связано с модернизацией систем очистки сточных вод, обеспечением качественного водоснабжения и управления отходами.

Это позволяет:

- Снизить риск распространения инфекционных заболеваний.

- Улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в населенных пунктах. Чистая вода и эффективная утилизация отходов способствуют улучшению здоровья населения.

Создание комфортной городской среды включает:

- Благоустройство общественных пространств, установку освещения, развитие зеленых зон.

- Создание удобных условий для пешеходов и транспорта. Комфортабельная и эстетически привлекательная среда способствует активности и вовлеченность в социальную жизнь.

Современные технологии и улучшенные методы управления коммунальной инфраструктурой позволяют внедрять энергоэффективные решения:

- Снижение потребления энергии и ресурсов.

- Уменьшение затрат на коммунальные услуги для граждан.

Развитая и качественная коммунальная инфраструктура оказывает положительное влияние на экономическое развитие региона:

- Привлечение инвестиций в модернизацию и строительство новых объектов инфраструктуры.

- Увеличение рабочих мест и развитие бизнеса.

Экономическое развитие обеспечивает гражданам дополнительные возможности для работы и повышения доходов, что положительно сказывается на их качестве жизни. Улучшение коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунальных услуг является необходимым шагом для повышения качества жизни граждан. Это обеспечивает надежность, доступность и безопасность ЖКУ, улучшает санитарные условия, создает комфортную городскую среду, обеспечивает энергоэффективные решения и способствует устойчивому развитию региона. Инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры принесут долгосрочные выгоды как для граждан, так и для общества в целом.

Для достижения национальной цели " Комфортная и безопасная среда для жизни" в подпрограмме предусматривается решение следующих основных задач:

1. Улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической безопасности города Свободного.

В рамках задачи запланированы следующие мероприятия:

* Благоустройство территории города Свободного за счет экологических платежей;
* Улучшение экологического состояния территории города Свободного.

Обеспечивается повышение качества жизни путем создания комфортной и привлекательной городской среды создания зон отдыха, прогулок для жителей и гостей города, что превращает г. Свободный в привлекательное место для туристов, создание уникального туристического образа.

Повышение уровня экологической безопасности

Снижение уровня загрязнения окружающей среды: снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, улучшение качества воды и почвы.

Развитие экологического сознания: просвещение населения о проблемах экологии, поощрение экологически ответственного поведения.

Планируется способствовать развитию системы сортировки и переработки отходов: создание мусороперерабатывающих заводов, введение раздельного сбора мусора, использование переработанных материалов в производстве.

Озеленение городской среды: посадка деревьев и кустарников, создание зеленых зон, увеличение площади зеленых насаждений.

Создание экологических троп и парков: организация туризма и отдыха на природе с учетом экологических требований.

Контроль за выбросами загрязняющих веществ: строгий контроль за состоянием окружающей среды, наказание за нарушение экологических норм.

Реализация мероприятий по улучшению комплексного благоустройства и повышению уровня экологической безопасности города Свободного приведет к повышению качества жизни его жителей, развитию туризма, и созданию более комфортной и безопасной среды для проживания.

2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение качества жилищного обеспечения граждан. Обеспечение энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики.

В рамках задачи запланированы следующие мероприятия:

* Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа;
* Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки города Свободного;
* Модернизация объектов инженерной. Коммунальной инфраструктуры;
* Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Свободного.

Современные технологии и улучшенные методы управления коммунальной инфраструктурой позволяют внедрять энергоэффективные решения:

- Снижение потребления энергии и ресурсов.

- Уменьшение затрат на коммунальные услуги для граждан.

Реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры: ремонт дорог, тротуаров, освещения, водопровода, канализации, благоустройство парков, скверов, пешеходных зон.

Создание новых объектов: строительство новых парков, спортивных площадок, детских игровых площадок, общественных пространств.

Развитие транспортной системы: улучшение общественного транспорта, создание велосипедных дорожек, пешеходных переходов, оптимизация дорожного движения.

Внедрение современных технологий: использование умных систем управления городским хозяйством, внедрение цифровых решений в сфере ЖКХ и благоустройства.

3. Повышение уровня формирования комфортной городской среды.

В рамках задачи запланированы следующие мероприятия (проекты):

* Формирование комфортной городской среды;
* Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству;
* Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха граждан (городских парков), дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт фасадов и элементов зданий г. Свободный.

**2. Паспорт муниципальной программы**

**«Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Ломов Александр Александрович, заместитель главы города по ЖКХ |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Горлова Оксана Викторовна, начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015-2024 гг.  Этап II: 2025 – 2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической безопасности города Свободного до 80% к 2030 году. |
| Цель 2: Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры города до 48 % к 2030 году. |
| Цель 3: Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Охрана окружающей среды и благоустройство территории города Свободного» |
| Направление (подпрограмма) 2 «Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг на территории города Свободного» |
| Направление (подпрограмма) 3 «Формирование современной городской среды муниципального образования "город Свободный"» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 10 682 524, 886 тыс. рублей  Этап II: 6 323 329, 492 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской  Федерации/государственной программой Амурской области | Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни", целевой показатель национальной цели "Прирост среднего индекса качества городской среды" Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области».  Национальная цель "Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза" Государственная программа Амурской области "Охрана окружающей среды в Амурской области ".  Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов/Государственная программа Амурской области "Охрана окружающей среды в Амурской области ".  Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни" Государственная программа Амурской области " Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области". |

1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | | Информационная  система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |  |  | |  |  |
| 1 | *2* | *3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | 17 |
| 1. Улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической безопасности города Свободного до 80% к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города | *МП* | Возрастающий | процент | 66 | 2023 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года»  Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |
| 1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры города до 48 % к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Темпы замены сетевой инфраструктуры | ГП РФ | Возрастающий | процент | 40 | 2023 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года»  Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. N 3268-р | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |  |
| 2.2 | Снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями города | МП | Возрастающий | процент | 40 | 2023 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 | | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года»  Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. N 3268-р | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |  |
| 1. Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение благоустроенных пространств | МП | Возрастающий | процент | 55 | 2023 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Благоустройство до 2030 года ежегодно не менее 1 (одной) общественной и (или) дворовой территорий |  |
| 3.2 | Прирост среднего индекса качества городской среды | МП | Возрастающий | процент | 56 | 2023 | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Улучшение качества среды для жизни на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |

**2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году (не предусмотрены).**

**3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической безопасности города Свободного до 80% к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры города до 48 % к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Темпы замены сетевой инфраструктуры | ГП РФ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2.2 | Снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями города | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 3. | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение благоустроенных пространств | ГП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 3.2 | Прирост среднего индекса качества городской среды | ГП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |

1. **Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Направление (подпрограмма) «Охрана окружающей среды и благоустройство территории города Свободного»** | | |
| 1.1. | **Проект****«Благоустройство территории города Свободного за счет экологических платежей»**  **(Ломов Александр Александрович)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 – 2030) | |
| 1.1.1. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | Предотвращение деградации земель в результате снижения захламленности земельных участков отходами производства и потребления | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города |
| 1.2. | **Проект «Улучшение экологического состояния территории города Свободного»**  **(Ломов Александр Александрович)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) | |
|  | Увеличение территории земельного участка для захоронений | Приведение в нормативное состояние территорий города | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города |
| Увеличение количества оборудованных контейнерных площадок в соответствии с требованиями законодательства |
| Снижение количества не стационарно установленных объектов на территории города |
| 1.3. | **Комплекс процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния города»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | - | |
| 1.3.1 | Уровень возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по подбору и доставке в морг останков умерших (погибших) из иных мест | Содержание объектов муниципальной собственности | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города |
| 1.4. | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и содержание территорий города Свободного»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | - | |
| 1.4.1 | Количество благоустроенных общественных территорий города | Выполнение работ на благоустроенных общественных территориях, на которых созданы современные функциональные зоны для активного и тихого отдыха, включающих обустроенные комфортные территории для всех групп населения | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города |
| 1.5. | **Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | - | |
| 1.5.1. | Регулирование численности безнадзорных животных | Оказание услуг по регулированию численности животных без владельцев на территории города Свободного | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города |
| 2. | **Направление (подпрограмма) «Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг на территории города Свободного»** | | |
| 2.1. | **Проект****«Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа»**  **(Ломов Александр Александрович)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) | |
| 2.1.1. | Увеличение газифицированных объектов города Свободного | Выполнение работ по переводу объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа | Темпы замены сетевой инфраструктуры |
| 2.2. | **Проект****«Развитие центров экономического роста муниципального образования "город Свободный"»**  **(Ломов Александр Александрович)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) | |
| 2.2.1. | Мощность энергопринимающих устройств, планируемых объектов новых территорий застройки города, технологическое присоединение к электрическим сетям которых будет обеспечено сетевой организацией | Выполнение работ по строительству объектов новых территорий застройки города, технологическое присоединение к электрическим сетям которых будет обеспечено сетевой организацией | Темпы замены сетевой инфраструктуры |
| 2.3. | **Проект «Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры»**  **(Ломов Александр Александрович)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) | |
| 2.3.1. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного | Выполнение работ по ремонту, модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Темпы замены сетевой инфраструктуры |
| 2.4. | **Проект «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Свободного»**  **(Ломов Александр Александрович)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) | |
| 2.4.1. | Количество муниципальных автономных образовательных организаций города, в которых проведены мероприятия по энергосбережению | Выполнение работ, способствующих снижению ежегодного объема потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города Свободного | Снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями города |
| 2.5. | **Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка предприятий ЖКХ»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | - | |
| 2.5.1. | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги | Финансовая поддержка ресурсоснабжающих предприятий, предприятий ЖКХ | Темпы замены сетевой инфраструктуры |
| 2.6. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | - | |
| 2.6.1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Обеспечение эффективного управления и руководства в сфере муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, охраны окружающей среды, других вопросах ЖКХ и социальной политики | - |
| 3. | **Направление (подпрограмма) «Формирование современной городской среды муниципального образования "город Свободный"»** | | |
| 3.1. | **Проект «Формирование комфортной городской среды» (Ломов Александр Александрович)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) | |
| 3.1.1. | Доля благоустроенных территорий от общего количества с учетом комплексного развития города и индекса качества городской среды | Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий; Повышение комфортности городской среды; Импортозамещение до 90% материалов и оборудования при выполнении работ по благоустройству территорий; Увеличение количества граждан, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды | Увеличение благоустроенных пространств |
| 3.2. | **Проект «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт фасадов и элементов зданий, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный»**  **(Ломов Александр Александрович)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) | |
| 3.2.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году в полтора раза | Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий многоквартирных домов массового отдыха граждан (городских парков). Увеличение количества собственников многоквартирных домов, вовлеченных в участие в городских конкурсах и акциях по благоустройству | Прирост среднего индекса качества городской среды |

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного» (всего), в том числе:** | **2 362 580,621** | **1 175 572,858** | **832 932,407** | **650 747,869** | **650 747,869** | **650 747,869** | **6 323 329,492** |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2 362 580,621 | 1 175 572,858 | 832 932,407 | 650 747,869 | 650 747,869 | 650 747,869 | 6 323 329,492 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 1 431 135,494 | 522 985,351 | 514 041,357 | 493 225,700 | 493 225,700 | 493 225,700 | 3 947 839,303 |
| Местный бюджет | 931 445,127 | 652 587,507 | 318 891,049 | 157 522,169 | 157 522,169 | 157 522,169 | 2 375 490,190 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма: «Охрана окружающей среды и благоустройство территории города Свободного» (всего), в том числе:** | **264 424,751** | **125 375,446** | **122 547,836** | **54 931,100** | **54 931,100** | **54 931,100** | **677 141,333** |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 264 424,751 | 125 375,446 | 122 547,836 | 54 931,100 | 54 931,100 | 54 931,100 | 677 141,333 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 4 132,036 | 4 132,036 | 4 132,036 | 3 828,400 | 3 828,400 | 3 828,400 | 23 881,308 |
| Местный бюджет | 260 292,716 | 121 243,410 | 118 415,800 | 51 102,700 | 51 102,700 | 51 102,700 | 653 260,025 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «Благоустройство территории города Свободного за счет экологических платежей» (всего), в том числе:** | **36 633,626** | **19 810,700** | **19 810,700** | **19 810,700** | **19 810,700** | **19 810,700** | **135 687,126** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 36 633,626 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 135 687,126 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 36 633,626 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 135 687,126 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Проект «Улучшение экологического состояния территории города Свободного"» (всего), в том числе:** | **26 597,793** | **17 324,965** | **0,000** | **1 500,000** | **1 500,000** | **1 500,000** | **48 422,758** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 26 597,793 | 17 324,965 | 0,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 48 422,758 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 26 597,793 | 17 324,965 | 0,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 48 422,758 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния города» (всего), в том числе:** | **11 617,329** | **5 892,000** | **4 500,000** | **4 892,000** | **4 892,000** | **4 892,000** | **36 685,329** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 11 617,329 | 5 892,000 | 4 500,000 | 4 892,000 | 4 892,000 | 4 892,000 | 36 685,329 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 11 617,329 | 5 892,000 | 4 500,000 | 4 892,000 | 4 892,000 | 4 892,000 | 36 685,329 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и содержание территорий города Свободного» (всего), в том числе:** | **183 243,967** | **76 216,045** | **93 105,500** | **23 900,000** | **23 900,000** | **23 900,000** | **424 265,512** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 183 243,967 | 76 216,045 | 93 105,500 | 23 900,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 424 265,512 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 183 243,967 | 76 216,045 | 93 105,500 | 23 900,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 424 265,512 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе:** | **6 332,036** | **6 131,736** | **5 131,636** | **4 828,400** | **4 828,400** | **4 828,400** | **32 080,608** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 6 332,036 | 6 131,736 | 5 131,636 | 4 828,400 | 4 828,400 | 4 828,400 | 32 080,608 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 4 132,036 | 4 132,036 | 4 132,036 | 3 828,400 | 3 828,400 | 3 828,400 | 23 881,308 |
| Местный бюджет | 2 200,000 | 1 999,700 | 999,600 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 8 199,300 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Подпрограмма: «Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг на территории города Свободного» (всего), в том числе:** | **1 679 641,604** | **793 736,767** | **689 665,316** | **584 096,769** | **584 096,769** | **584 096,769** | **4 915 333,993** |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 1 679 641,604 | 793 736,767 | 689 665,316 | 584 096,769 | 584 096,769 | 584 096,769 | 4 915 333,993 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 1 247 941,778 | 489 397,259 | 489 397,259 | 489 397,300 | 489 397,300 | 489 397,300 | 3 694 928,196 |
| Местный бюджет | 431 699,826 | 304 339,507 | 200 268,057 | 94 699,469 | 94 699,469 | 94 699,469 | 1 220 405,797 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Проект «Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа» (всего), в том числе:** | **637 772,345** | **3 469,458** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **641 241,803** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 637 772,345 | 3 469,458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 641 241,803 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 542 010,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 542 010,178 |
| Местный бюджет | 95 762,167 | 3 469,458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99 231,625 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Проект «Развитие центров экономического роста муниципального образования "город Свободный"» (всего), в том числе:** | **398 957,743** | **117 473,873** | **106 063,636** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **622 495,253** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 398 957,743 | 117 473,873 | 106 063,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622 495,253 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 283 741,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 283 741,128 |
| Местный бюджет | 115 216,615 | 117 473,873 | 106 063,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 338 754,125 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Проект «Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:** | **352 467,072** | **460 992,959** | **382 557,203** | **371 874,905** | **371 874,905** | **371 874,905** | **2 311 641,950** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 352 467,072 | 460 992,959 | 382 557,203 | 371 874,905 | 371 874,905 | 371 874,905 | 2 311 641,950 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 133 488,613 | 335 476,932 | 335 476,932 | 335 477,000 | 335 477,000 | 335 477,000 | 1 810 873,477 |
| Местный бюджет | 218 978,460 | 125 516,027 | 47 080,271 | 36 397,905 | 36 397,905 | 36 397,905 | 500 768,473 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Проект «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Свободного» (всего), в том числе:** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **600,000** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка предприятий ЖКХ» (всего), в том числе:** | **238 597,136** | **164 676,327** | **153 920,327** | **163 676,300** | **163 676,300** | **163 676,300** | **1 048 222,690** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 238 597,136 | 164 676,327 | 153 920,327 | 163 676,300 | 163 676,300 | 163 676,300 | 1 048 222,690 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 194 766,059 | 153 920,327 | 153 920,327 | 153 920,300 | 153 920,300 | 153 920,300 | 964 367,613 |
| Местный бюджет | 43 831,077 | 10 756,000 | 0,000 | 9 756,000 | 9 756,000 | 9 756,000 | 83 855,077 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» (всего), в том числе:** | **51 747,307** | **47 024,149** | **47 024,149** | **48 445,564** | **48 445,564** | **48 445,564** | **291 132,297** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 51 747,307 | 47 024,149 | 47 024,149 | 48 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 291 132,297 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 51 747,307 | 47 024,149 | 47 024,149 | 48 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 291 132,297 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Подпрограмма: «Формирование современной городской среды муниципального образования "город Свободный"» (всего), в том числе:** | **239 452,585** | **227 004,590** | **207,193** | **11 720,000** | **11 720,000** | **11 720,000** | **501 824,368** |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 239 452,585 | 227 004,590 | 207,193 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 501 824,368 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 179 061,681 | 29 456,056 | 20 512,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 229 029,799 |
| Местный бюджет | 239 452,585 | 227 004,590 | 207,193 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 501 824,368 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:** | **213 439,924** | **21 612,197** | **20 719,255** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **255 771,376** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 213 439,924 | 21 612,197 | 20 719,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 255 771,376 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 171 083,944 | 21 396,075 | 20 512,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 212 992,081 |
| Местный бюджет | 42 355,980 | 216,122 | 207,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42 779,295 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Проект «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт фасадов и элементов зданий, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный» (всего), в том числе:** | **205 074,341** | **234 848,449** | **0,000** | **11 720,000** | **11 720,000** | **11 720,000** | **475 082,791** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 205 074,341 | 234 848,449 | 0,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 475 082,791 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 7 977,737 | 8 059,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 037,718 |
| Местный бюджет | 197 096,605 | 226 788,468 | 0,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 459 045,073 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |