|  |  | Приложение №1 к постановлению администрации города Свободного от 01.11.2017 № 2060 ( в редакции постановления администрации города Свободного от 19.08.2024 № 1117) СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Срок реализации (год) |  | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники программы | Показатель реализации программы |  |  | Базисный год (2017) |  | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Отношение последнего года к базисному году, % |  |  |  |
|  |  |  | начало | завершение |  | Наименование показателя | единица измер. |  |  | - |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2023 годы | 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Свободный» |  | 2018 | 2030 | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного; Управление по использованию муниципального имущества и землепользования Администрации г. Свободного | х |  | х |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий" |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного; Управление по использованию муниципального имущества и землепользования Администрации г. Свободного | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества поданных заявок дворовых территорий | % | 29 |  |  |  | 40 | 55 | 70 | 2021 г-72% 2022г- 75% 2023 г-77% | 2024г- 80% 2025г-82% 2026 г-84% 2027г-86% 2028г-88% 2029г-90% 2030г-92% | 92 |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков)" |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного; Управление по использованию муниципального имущества и землепользования Администрации г. Свободного | Доля благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков), в том числе в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | % | 30 |  |  |  | 50 | 55 | 57 | 2021г- 60% 2022г- 63 % 2023 г-65% | 2024г- 67% 2025г-70% 2026 г-72 % 2027г- 75% 2028г-77 % 2029г- 80% 2030г-83% | 83 |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие "Поддержка проектов по комплексному благоустройству территории" |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | - |  |  |  | - | - | - | 2021 г- 0 2022г- 11 2023 г- 8 | 2024г- 1 2025г- 0 2026 г- 0 2027г- 0 2028г- 0 2029г- 0 2030г- 0 | 20 |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | 100 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | - |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | 100 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | 100 |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Единица | - |  |  |  | - | 11 | 7 | 2021г-11 2022г- 1 2023г- 4 | 2024г- 1 2025г-0 2026 г-0 2027г-0 2028г-0 2029г-0 2030г-0 | 35 |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  | Управление по использованию муниципального имущества и землепользования Администрации г. Свободного | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Единица | - |  |  |  | - | - | - | 2021г-0 2022г-0 2023г-1 | 2024г- 1 2025г-0 2026 г-0 2027г-0 2028г-0 2029г-0 2030г-0 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на улучшение внешнего облика зданий, строений и иных сооружений, расположенных на территории муниципального образования "город Свободный"» |  | 2024 | - | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного | Количество фасадов зданий, элементов, относящихся к внешнему облику зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного | Шт. | - |  | - |  | - | - | - | - | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | *Примечание: плановые показатели реализации основных мероприятий муниципальной программы, осуществляемых в рамках полномочий муниципального образования «город Свободный», отражаются (уточняются) в системе программных мероприятий после утверждения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |