Приложение № 1

к муниципальной программе

Постановление от 08.12.2023 № 1897

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок реализации** | | **Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы** | **Показатель реализации программы** | | **Базисный год** | **Значение планового показателя по годам реализации** | | | | | | | | | | | | | | | | **Отношение к базисному году, %** |
| начало | завершение |  | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 |
|  | **Муниципальная программа**  «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного» | 2015 | 2030 | Управление по использованию муниципального имущества администрации города Свободного (МКУ «Жилищный центр» города Свободного, МБУ «Управление по содержанию и обслуживанию административных зданий и сооружений города Свободного»), Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м общей площади жилья на 1 человека | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,6 | 25,8 | 26,01 | 26,83 | 28,2 | 29,67 | 30,31 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |  |
| 1. | **Подпрограмма**  «Обеспечение жильем молодых семей» | 2015 | 2030 | Управление по использованию муниципального имущества администрации города Свободного (МКУ «Жилищный центр» города Свободного) | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | % |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья эконом- класса |  |  | Управление по использованию муниципального имущества администрации города Свободного (МКУ «Жилищный центр» города Свободного) | Число молодых семей - участников подпрограммы, получивших поддержку в части приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома | Семей. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | **Подпрограмма**  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории города Свободного» | 2015 | 2025 | Управление по использованию муниципального имущества администрации города Свободного (МКУ «Жилищный центр» города Свободного,МБУ «Управление по содержанию и обслуживанию административных зданий и сооружений города Свободного»),  Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % |  | 17 | 12 | 9 | 5 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие**  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2015 | 2025 | Управление по использованию муниципального имущества администрации города Свободного (МКУ «Жилищный центр» города Свободного, МБУ «Управление по содержанию и обслуживанию административных зданий и сооружений города Свободного»),  Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города | Площадь жилых помещений ликвидируемого аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м |  | 14191,35 | 10857,6 | 16019,52 | 4613,4 | 1,997 | 1,297 | 1,558 | 2,8144 | 1,131 | 7,2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | **Основное мероприятие**  Вывоз строительного мусора после сноса ветхого и аварийного жилищного фонда, полный или частичный разбор здания (дома), разработка проекто-сметной документации на снос аварийного жилищного фонда | 2015 | 2025 | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города.  Управление по использованию муниципального имущества администрации города Свободного | Количество зданий (домов), подлежащих сносу аварийного жилищного фонда | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | **Подпрограмма**  «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2015 | 2030 | Управление по использованию муниципального имущества администрации города Свободного (МКУ «Жилищный центр» города Свободного), Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших жилое помещение по договору специализированного найма из общего числа детей-сирот, проживающих на территории города Свободного | % |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 28,2 | 24,5 | 7,02 | 7,58 | 4 | 4,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3.1. | **Основное мероприятие**  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2015 | 2030 | Управление по использованию муниципального имущества администрации города Свободного  (МКУ «Жилищный центр» города Свободного) | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа -участников подпрограммы, получивших жилое помещение по договору специализированного найма | Чел. |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 23 | 33 | 32 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие**  Произвести оплату заключённых муниципальных контрактов в размере не менее 50% от цены контрактов на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2023 | 2030 | Управление по использованию муниципального имущества администрации города Свободного  (МКУ «Жилищный центр» города Свободного) | Муниципальные контракты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа -участников подпрограммы, получивших жилое помещение по договору специализированного найма | Кол-во, шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | **Подпрограмма**  «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы» | 2015 | 2030 | Управление по использованию муниципального имущества администрации города Свободного (МКУ «Жилищный центр» города Свободного) | Уровень среднего балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента | > либо = среднему баллу комплексной оценки |  | > либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки | >либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки | > либо = среднему баллу комплексной оценки |  |
| 4.1 | **Основное мероприятие**  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МКУ | 2015 | 2030 | МКУ «Жилищный центр» города Свободного | Уровень выполнения показателей результативности мероприятий подпрограмм | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | **Подпрограмма**  «Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фондаг. Свободного» | 2018 | 2025 | Управление по использованию муниципального имущества администрации города Свободного (МКУ «Жилищный центр» города Свободного),  Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города | Площадь жилых помещений ликвидируемого аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м |  | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1 | **Основное мероприятие**  Обеспечение мероприятий по реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 2018 | 2025 | Управление по использованию муниципального имущества администрации города Свободного (МКУ «Жилищный центр» города Свободного), Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города | Доля ликвидируемого аварийного жилищного фонда | % |  | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | **Подпрограмма** «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в г. Свободном Амурской области» | 2020 | 2022 | Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободного (МКУ «Жилищный центр» города Свободного) | Количество приобретаемых жилых помещений для отдельных категорий граждан (сотрудников ФСБ, МЧС, Таможня, Национальной гвардии, Прокуратуры, МВД) в г. Свободном Амурской области | ед. | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города (МКУ «Жилищный центр» города Свободного) | Построено многоквартирный дом для предоставления жилья отдельных категорий граждан | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |