ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного»

2. Паспорт муниципальной программы

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Ломов Александр Александрович, заместитель главы города по ЖКХ |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Горлова Оксана Викторовна, начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015-2024 гг. Этап II: 2025 – 2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической безопасности города Свободного до 80% к 2030 году. |
|  | Цель 2: Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры города до 48 % к 2030 году. |
|  | Цель 3: Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Охрана окружающей среды и благоустройство территории города Свободного» |
|  | Направление (подпрограмма) 2 «Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг на территории города Свободного» |
|  | Направление (подпрограмма) 3 «Формирование современной городской среды муниципального образования "город Свободный"» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 10 681 633, 085 тыс. рублей Этап II: 4 875 399,484 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Амурской области | Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни", целевой показатель национальной цели "Прирост среднего индекса качества городской среды" Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области». Национальная цель "Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза" Государственная программа Амурской области "Охрана окружающей среды в Амурской области ". Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов/Государственная программа Амурской области "Охрана окружающей среды в Амурской области ". Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни" Государственная программа Амурской области " Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области". |

- Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| - Улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической безопасности города Свободного до 80% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города | МП | Возрастающий | процент | 66 | 2023 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |
| - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры города до 48 % к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Темпы замены сетевой инфраструктуры | ГП РФ | Возрастающий | процент | 40 | 2023 | 42 | 44 | 46 | 100 | 100 | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. N 3268-р | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |  |
| 2.2 | Снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями города | МП | Возрастающий | процент | 40 | 2023 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. N 3268-р | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |  |
| - Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение благоустроенных пространств | МП | Возрастающий | процент | 55 | 2023 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Благоустройство до 2030 года ежегодно не менее 1 (одной) общественной и (или) дворовой территорий |  |
| 3.2 | Прирост среднего индекса качества городской среды | МП | Возрастающий | процент | 56 | 2023 | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Улучшение качества среды для жизни на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |  |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году (не предусмотрены).

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| N п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Улучшение комплексного благоустройства и повышение уровня экологической безопасности города Свободного до 80% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры города до 48 % к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Темпы замены сетевой инфраструктуры | ГП РФ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2.2 | Снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями города | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 3. | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение благоустроенных пространств | ГП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 3.2 | Прирост среднего индекса качества городской среды | ГП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |

- Структура муниципальной программы

| N п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Охрана окружающей среды и благоустройство территории города Свободного» |  |  |
| 1.1. | Проект «Благоустройство территории города Свободного за счет экологических платежей» (Ломов Александр Александрович) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 – 2030) |  |
| 1.1.1. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | Предотвращение деградации земель в результате снижения захламленности земельных участков отходами производства и потребления | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города |
| 1.2. | Проект «Улучшение экологического состояния территории города Свободного» (Ломов Александр Александрович) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
|  | Увеличение территории земельного участка для захоронений | Приведение в нормативное состояние территорий города | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города |
|  | Увеличение количества оборудованных контейнерных площадок в соответствии с требованиями законодательства |  |  |
|  | Снижение количества не стационарно установленных объектов на территории города |  |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния города» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | - |  |
| 1.3.1 | Уровень возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по подбору и доставке в морг останков умерших (погибших) из иных мест | Содержание объектов муниципальной собственности | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и содержание территорий города Свободного» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | - |  |
| 1.4.1 | Количество благоустроенных общественных территорий города | Выполнение работ на благоустроенных общественных территориях, на которых созданы современные функциональные зоны для активного и тихого отдыха, включающих обустроенные комфортные территории для всех групп населения | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | - |  |
| 1.5.1. | Регулирование численности безнадзорных животных | Оказание услуг по регулированию численности животных без владельцев на территории города Свободного | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг на территории города Свободного» |  |  |
| 2.1. | Проект «Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа» (Ломов Александр Александрович) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 2.1.1. | Увеличение газифицированных объектов города Свободного | Выполнение работ по переводу объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа | Темпы замены сетевой инфраструктуры |
| 2.2. | Проект «Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки города Свободного» (Ломов Александр Александрович) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 2.2.1. | Мощность энергопринимающих устройств, планируемых объектов новых территорий застройки города, технологическое присоединение к электрическим сетям которых будет обеспечено сетевой организацией | Выполнение работ по строительству объектов новых территорий застройки города, технологическое присоединение к электрическим сетям которых будет обеспечено сетевой организацией | Темпы замены сетевой инфраструктуры |
| 2.3. | Проект «Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры» (Ломов Александр Александрович) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 2.3.1. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного | Выполнение работ по ремонту, модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Темпы замены сетевой инфраструктуры |
| 2.4. | Проект «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Свободного» (Ломов Александр Александрович) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 2.4.1. | Количество муниципальных автономных образовательных организаций города, в которых проведены мероприятия по энергосбережению | Выполнение работ, способствующих снижению ежегодного объема потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города Свободного | Снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями города |
| 2.5. | Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка предприятий ЖКХ» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | - |  |
| 2.5.1. | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги | Финансовая поддержка ресурсоснабжающих предприятий, предприятий ЖКХ | Темпы замены сетевой инфраструктуры |
| 2.6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | - |  |
| 2.6.1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Обеспечение эффективного управления и руководства в сфере муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, охраны окружающей среды, других вопросах ЖКХ и социальной политики | - |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Формирование современной городской среды муниципального образования "город Свободный"» |  |  |
| 3.1. | Проект «Формирование комфортной городской среды» (Ломов Александр Александрович) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 3.1.1. | Доля благоустроенных территорий от общего количества с учетом комплексного развития города и индекса качества городской среды | Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий; Повышение комфортности городской среды; Импортозамещение до 90% материалов и оборудования при выполнении работ по благоустройству территорий; Увеличение количества граждан, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды | Увеличение благоустроенных пространств |
| 3.2. | Проект «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт фасадов и элементов зданий, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный» (Ломов Александр Александрович) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного (Горлова Оксана Викторовна) | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 3.2.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году в полтора раза | Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий многоквартирных домов массового отдыха граждан (городских парков). Увеличение количества собственников многоквартирных домов, вовлеченных в участие в городских конкурсах и акциях по благоустройству | Прирост среднего индекса качества городской среды |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного» (всего), в том числе: | 1 525 147,593 | 747 260,414 | 650 747,869 | 650 747,869 | 650 747,869 | 650 747,869 | 4 875 399,483 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 1 525 147,593 | 747 260,414 | 650 747,869 | 650 747,869 | 650 747,869 | 650 747,869 | 4 875 399,483 |
| Федеральный бюджет | 250 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250 000,000 |
| Областной бюджет | 1 001 354,224 | 493 225,7 | 493 225,60 | 493 225,60 | 493 225,60 | 493 225,60 | 3 467 482,324 |
| Местный бюджет | 273 793,369 | 254 034,714 | 157 522,269 | 157 522,269 | 157 522,269 | 157 522,269 | 1 157 917,159 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Охрана окружающей среды и благоустройство территории города Свободного» (всего), в том числе: | 87 841,100 | 80 656,065 | 54 931,100 | 54 931,100 | 54 931,100 | 54 931,100 | 388 221,565 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 87 841,100 | 80 656,065 | 54 931,100 | 54 931,100 | 54 931,100 | 54 931,100 | 388 221,565 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 3 828,400 | 3 828,400 | 3 828,400 | 3 828,400 | 3 828,400 | 3 828,400 | 22 970,40 |
| Местный бюджет | 84 012,700 | 76 827,665 | 51 102,70 | 51 102,70 | 51 102,70 | 51 102,70 | 365 251,165 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект «Благоустройство территории города Свободного за счет экологических платежей» (всего), в том числе: | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 118 864,20 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 118 864,20 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 118 864,20 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект «Улучшение экологического состояния территории города Свободного"» (всего), в том числе: | 3 410,000 | 17 324,965 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 26 734,965 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 410,000 | 17 324,965 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 26 734,965 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 3 410,000 | 17 324,965 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 26 734,965 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния города» (всего), в том числе: | 7 892,000 | 5 892,000 | 4 892,00 | 4 892,00 | 4 892,00 | 4 892,00 | 33 352,00 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 7 892,000 | 5 892,000 | 4 892,00 | 4 892,00 | 4 892,00 | 4 892,00 | 33 352,00 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 7 892,000 | 5 892,000 | 4 892,00 | 4 892,00 | 4 892,00 | 4 892,00 | 33 352,00 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и содержание территорий города Свободного» (всего), в том числе: | 49 900,000 | 31 800,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 177 300,00 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 49 900,000 | 31 800,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 177 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 49 900,000 | 31 800,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 23 900,000 | 177 300,00 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе: | 6 828,400 | 5 828,400 | 4 828,400 | 4 828,400 | 4 828,400 | 4 828,400 | 31 970,40 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 6 828,400 | 5 828,400 | 4 828,400 | 4 828,400 | 4 828,400 | 4 828,400 | 31 970,40 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 3 828,400 | 3 828,400 | 3828,400 | 3 828,400 | 3 828,400 | 3 828,400 | 22 970,40 |
| Местный бюджет | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма: «Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг на территории города Свободного» (всего), в том числе: | 1 260 586,922 | 651 684,349 | 584 096,769 | 584 096,769 | 584 096,769 | 584 096,769 | 4 248 658,347 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 1 260 586,922 | 651 684,349 | 584 096,769 | 584 096,769 | 584 096,769 | 584 096,769 | 4 248 658,347 |
| Федеральный бюджет | 250 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250 000,000 |
| Областной бюджет | 846 010,725 | 489 397,30 | 489 397,20 | 489 397,20 | 489 397,20 | 489 397,20 | 3 292 996,825 |
| Местный бюджет | 164 576,197 | 162 287,049 | 94 699,569 | 94 699,569 | 94 699,569 | 94 699,569 | 705 661,522 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект «Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа» (всего), в том числе: | 577 836,020 | 3 469,458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 581 305,478 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 577 836,020 | 3 469,458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 581 305,478 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 526 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 526 400,000 |
| Местный бюджет | 51 436,020 | 3 469,458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54 905,478 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект «Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки города Свободного» (всего), в том числе: | 286 607,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 286 607,200 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 286 607,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 286 607,200 |
| Федеральный бюджет | 250 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250 000,000 |
| Областной бюджет | 33 741,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33 741,012 |
| Местный бюджет | 2 866,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 866,188 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект «Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 182 461,038 | 434 993,027 | 371 874,905 | 371 874,905 | 371 874,905 | 371 874,905 | 2 104 953,685 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 182 461,038 | 434 993,027 | 371 874,905 | 371 874,905 | 371 874,905 | 371 874,905 | 2 104 953,685 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 133 488,613 | 335 477,000 | 335 476,900 | 335 476,900 | 335 476,900 | 335 476,900 | 1 810 873,213 |
| Местный бюджет | 48 972,425 | 99 516,027 | 36 398,005 | 36 398,005 | 36 398,005 | 36 398,005 | 294 080,472 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Свободного» (всего), в том числе: | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка предприятий ЖКХ» (всего), в том числе: | 164 137,100 | 164 676,300 | 163 676,300 | 163 676,300 | 163 676,300 | 163 676,300 | 983 518,60 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 164 137,100 | 164 676,300 | 163 676,300 | 163 676,300 | 163 676,300 | 163 676,300 | 983 518,60 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 152 381,100 | 153 920,300 | 153 920,300 | 153 920,300 | 153 920,300 | 153 920,300 | 921 982,6 |
| Местный бюджет | 11 756,00 | 10 756,00 | 9 756,00 | 9 756,00 | 9 756,00 | 9 756,00 | 61 536,00 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» (всего), в том числе: | 49 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 291 673,384 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 49 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 291 673,384 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 49 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 48 445,564 | 291 673,384 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма: «Формирование современной городской среды муниципального образования "город Свободный"» (всего), в том числе: | 176 719,572 | 14 920,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 238 519,572 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 176 719,572 | 14 920,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 238 519,572 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 151 515,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151 515,100 |
| Местный бюджет | 25 204,472 | 14 920,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 87 004,472 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе: | 153 045,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 153 045,556 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 153 045,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 153 045,556 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 151 515,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151 515,100 |
| Местный бюджет | 1 530,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 530,456 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт фасадов и элементов зданий, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный» (всего), в том числе: | 23 674,016 | 14 920,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 85 474,016 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 23 674,016 | 14 920,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 85 474,016 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 23 674,016 | 14 920,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 11 720,000 | 85 474,016 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |