**3.3 Паспорт муниципального проекта**

**«Развитие градостроительной деятельности города Свободного»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие градостроительной деятельности города Свободного | | Срок реализации  2025-2026 |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович | | Заместитель главы администрации города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Васильева Ирина Васильевна | | Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города |
| Администратор проекта | Васильева Ирина Васильевна | | Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | - |
| Направление (подпрограмма) | - |
| 2. | Государственная программа Амурской области | - |
| Направление (подпрограмма) | - |
| 3. | Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного |
| Направление (подпрограмма) |  |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество разработанных документов | МП | единиц | - | - | - | 3 | - | - | - | - | возрастающий | нет | - |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество разработанных документов | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Свободного Амурской области» | единиц | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | Организация и выполнение научных исследований в целях Корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования города | Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной) | Количество разработанных документов |
| 2 | Разработка проектов планировки и межевания территории города Свободного Амурской области | единиц | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | Организация и выполнение работ для выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество разработанных документов |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Свободного Амурской области» | **600,0** | **600,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1200,0** |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | **-** | - | - | - | - | - | **-** |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | **-** | - | - | - | - | - | **-** |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | **-** | - | - | - | - | - | **-** |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | **600,0** | **600,0** | - | - | - | - | **1200,0** |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | **-** | - | - | - | - | - | **-** |
| 2. | Разработка проектов планировки и межевания территории города Свободного Амурской области | **5900,0** | **2600,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8500,0** |
| 2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | **5900,0** | **2600,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8500,0** |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники, всего | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **6500,00** | **3200,00** | - | - | - | - | **9700,0** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025-2026 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Свободного Амурской области» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **600,00** | **600,00** |
| 2. | Разработка проектов планировки и межевания территории города Свободного Амурской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **5900,00** | **2600,00** |
| ИТОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **6500,00** | **3200,00** |

1. **Дополнительная информация**

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

«Развитие градостроительной

деятельности города Свободного»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
муниципального проекта «Развитие градостроительной деятельности города Свободного»

1. **Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствуют**

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

«Развитие градостроительной

деятельности города Свободного»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
|  | Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятие (результат)** Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Свободного Амурской области» | 20.05.2025 | 30.12.2026 | Х | Х | Васильева И.В. – Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города | Х | Х | Х | 1200,0 | Х | Х |
| 1.К.1 | Контрольная точка «Подготовлены документы для проведения конкурса» | Х | 23.07.2025 | Х | 1.K.2 | Васильева И.В. – Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города | Х | Х | Х | Х | Служебная записка с приложениями | Х |
| 1.K.2 | Контрольная точка «Размещено извещение о проведении закупки» | Х | 08.08.2025 | 1.К.1 | 1.К.3 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | извещение | Х |
| 1.К.3 | Контрольная точка «Окончен прием заявок на участие в конкурсе» | Х | 25.08.2025 | 1.K.2 | 1.К.4 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | закупка | Х |
| 1.К.4 | Контрольная точка «Подведены итоги конкурса» | Х | 28.08.2025 | 1.К.3 | 1.К.5 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | протокол | Х |
| 1.К.5 | Контрольная точка «Заключен контракт с исполнителем» | Х | 08.09.2025 | 1.К.4 | 1.К.6 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | контракт | Х |
| 1.К.6 | Контрольная точка «Принята научно-исследовательская работа по теме «Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Свободного Амурской области» | Х | 30.12.2026 | 1.К.5 | Х | Васильева И.В. – Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города | Х | Х | Х | Х | документ | Х |
| 2. | **Мероприятие (результат)** Разработка проектов планировки и межевания территории города Свободного Амурской области | 20.05.2025 | 30.12.2026 | Х | Х | Васильева И.В. – Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города | Х | Х | Х | 8500,0 | Х | Х |
| 2.К.1 | Контрольная точка «Подготовлены документы для проведения конкурса» | Х | 25.07.2025 | Х | 2.K.2 | Васильева И.В. – Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города | Х | Х | Х | Х | Служебная записка с приложениями | Х |
| 2.K.2 | Контрольная точка «Размещено извещение о проведении закупки» | Х | 28.07.2025 | 2.К.1 | 2.К.3 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | извещение | Х |
| 2.К.3 | Контрольная точка «Окончен прием заявок на участие в конкурсе» | Х | 13.08.2025 | 2.K.2 | 2.К.4 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | закупка | Х |
| 2.К.4 | Контрольная точка «Подведены итоги конкурса» | Х | 18.08.2025 | 2.К.3 | 2.К.5 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | протокол | Х |
| 2.К.5 | Контрольная точка «Заключен контракт с исполнителем» | Х | 29.08.2025 | 2.К.4 | 2.К.6 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | контракт | Х |
| 2.К.6 | Контрольная точка *«*Разработан проект планировки и межевания территории города Свободного Амурской области*»* | Х | 30.12.2026 | 2.К.5 | Х | Васильева И.В. – Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города | Х | Х | Х | Х | документ | Х |