3.Паспорта структурных элементов муниципальной программы.

3.1 Паспорт муниципального проекта "Строительство ФОК с универсальным залом 42*24 по адресу г. Свободный, ул. Орджоникидзе д. 51"

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Строительство ФОК |  | 01.01.2027/31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Грушко Наталья Ивановна |  | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель проекта | Землянов Александр Валерьевич |  | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Качурин Артем Викторович |  | Заместитель начальника отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области |
|  | 2. | Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 |
| Приобщение населения к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3-79 | Мпр | Процент | 50,9 | 2023 | 63 | Возрастающий | Да | Да |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2027 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2027 году (отсутствует)

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |
|  |  |  | знач. | год |  |  |  |  |
| Приобщение населения к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство ФОК с универсальным залом 42*24 по адресу г. Свободный, ул. Орджоникидзе д. 51 | Единица | - | - | 1 | Строительство объекта недвижимого имущества | Строительство (реконструкции, техническое перевооружение) объекта капитального строительства | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3-79 |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Приобщение населения к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство ФОК с универсальным залом 42*24 по адресу г. Свободный, ул. Орджоникидзе д. 51 | - - - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | - - - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | - - - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2.о | Областной бюджет | - - - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.м | Местный бюджет | - - - | - | - | - | - |
| 1.1.1.4 | Межбюджетные трансферты | - - - | - | - | - | - |
| 1.1.1.5. | Внебюджетные источники | - - - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | - - | - | - | - | - |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2027 году (отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение №1 к Паспорту

муниципального проекта

«Строительство ФОК с универсальным

залом 42*24 по адресу г. Свободный,

ул. Орджоникидзе д. 51»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта "Строительство ФОК с универсальным залом 42*24 по адресу г. Свободный, ул. Орджоникидзе д. 51 "

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение №2 к Паспорту

муниципального проекта

«Строительство ФОК с универсальным

залом 42*24 по адресу г. Свободный,

ул. Орджоникидзе д. 51»

План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобщение населения к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Строительство ФОК с универсальным залом 42*24 по адресу г. Свободный, ул. Орджоникидзе д. 51» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | - | X |  |  |  |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования" | X | 31.01.2027 | Х | 1.1.K.2 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования |  |  |  |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению " | X | 31.01.2027 | 1.1.K.1 | 1.1.K.3 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению |  |  |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ» | X | 31.03.2027 | 1.1.K.2 | 1.1.K.5 | Мазаник В.А. | X | X | X | X | Контракт на выполнение работ |  |  |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Утвержден графика строительно-монтажных работ» | X | 30.04.2027 | Х | Х | Мазаник В.А. | X | X | X | X | График строительно- монтажных работ |  |  |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» | X | 10.07.2027 | 1.1.K.2 | Х | Землянов А.В. | X | X | X | X | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |  |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Подписан акт приемки выполненных работ» | X | 30.11.2027 | 1.1.K.3 | Х | Мазаник В.А. | X | X | X | X | Акт приемки выполненных работ |  |  |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» | X | 31.12.2027 | 1.1.K.2 | Х | Землянов А.В. | X | X | X | X | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |  |  |