3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципального проекта "Благоустройство территории города Свободного за счет экологических платежей"

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Благоустройство территории города Свободного за счет экологических платежей |  | Срок реализации 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович |  | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна |  | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Охрана окружающей среды |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | Охрана окружающей среды в Амурской области |
|  | 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Охрана окружающей среды и благоустройство территории города Свободного |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | МП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Возрастающий | Да |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт | нояб. |  |
| Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по озеленению территории города за счет экологических платежей | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Озеленение территории города (высадка цветов, деревьев) | Оказание услуг (выполнение работ) | - |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов за счет экологических платежей | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по озеленению территории города за счет экологических платежей | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 54 000,000 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 54 000,000 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 54 000,000 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Мероприятия, направленные на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов за счет экологических платежей | 27 633,626 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 81 687,126 |
| 2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 27 633,626 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 81 687,126 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 27 633,626 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 10 810,700 | 81 687,126 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 36 633,626 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 19 810,700 | 135 687,126 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по озеленению территории города за счет экологических платежей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000,000 |
| 2. | Мероприятия, направленные на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов за счет экологических платежей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 633,626 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 633,626 |

- Дополнительная информация

Приложение № 1 к Паспорту муниципального

проекта "Благоустройство территории города

Свободного за счет экологических платежей"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
(данные для заполнения отсутствуют)

Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | указывается наименование ОЗР |  |  | указывается наименование задачи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО обеспеченность показателей проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1 к Паспорту муниципального

проекта "Благоустройство территории города

Свободного за счет экологических платежей"

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидация опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по озеленению территории города за счет экологических платежей» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по посадке деревьев, кустарников, цветочной рассады» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Х | Х | Х |  | 9 000,000 |  | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка 1 «Опубликован план график» | Х | 15.04.2025 | Х |  | 1.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | План график |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка 2 «Объявлен аукцион» | Х | 20.04.2025 | 1.1.К.1. |  | 1.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка 3 «Подведены итоги аукциона» | Х | 30.04.2025 | 1.1.К.2. |  | 1.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка 4 «Заключен договор» | Х | 13.05.2025 | 1.1.К.3. |  | 1.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка 5 «Приемка выполненных работ» | Х | 01.10.2025 | 1.1.К.4. |  | 1.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка 6 «Оплата по договору» | Х | 31.10.2025 | 1.1.К.5. |  | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Мероприятия, направленные на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов за счет экологических платежей» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Х | Х | Х |  | 27 633,626 |  |  |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка 1 «Опубликован план график» | Х | 30.04.2025 | Х |  | 1.2.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | План график |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка 2 «Объявлен аукцион» | Х | 06.05.2025 | 1.2.К.1. |  | 1.2.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка 3 «Подведены итоги аукциона» | Х | 16.05.2025 | 1.2.К.2. |  | 1.2.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка 4 «Заключен договор» | Х | 27.05.2025 | 1.2.К.3. |  | 1.2.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка 5 «Приемка выполненных работ» | Х | 28.07.2025 | 1.2.К.4. |  | 1.2.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка 6 «Оплата по договору» | Х | 06.08.2025 | 1.2.К.5. |  | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |