3.9. Паспорт муниципального проекта

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Свободного"

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Свободного |  | Срок реализации 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович |  | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Козедуб Наталья Геннадьевна |  | Директор МКУ «ЦОМОО г. Свободного» |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области |
|  | 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города Свободного |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг и энергосбережение на территории города Свободного |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату энергоносителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных автономных образовательных организаций города, в которых проведены мероприятия по энергосбережению | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Возрастающий | Да |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату энергоносителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных автономных образовательных организаций города, в которых проведены мероприятия по энергосбережению | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату энергоносителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технические и технологические мероприятия энергосбережения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В муниципальных бюджетных учреждениях осуществляется: -установка пластиковых окон, -замена входных дверей | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество муниципальных автономных образовательных организаций города, в которых проведены мероприятия по энергосбережению |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату энергоносителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технические и технологические мероприятия энергосбережения | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату энергоносителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технические и технологические мероприятия энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |

7. Дополнительная информация

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта «энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

города Свободного»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
данные для заполнения отсутствуют

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | указывается наименование ОЗР |  |  | указывается наименование задачи |  |  |  |  |
|  |  |  | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО обеспеченность показателей проекта |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта «энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

города Свободного»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату энергоносителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Технические и технологические мероприятия энергосбережения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Управление образования |  | Х | Х | Х |  | 100,000 |  | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по установке входной двери» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Управление образования |  | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена и утверждена смета на Проведение мероприятий по установке входной двери» | Х | 15.07.025 | Х |  | 1.1.К.2. | Управление образования |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Смета | Х |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведена процедура закупки и заключены договора на Проведение мероприятий по установке входной двери» | Х | 30.07.2025 | 1.1.К.1. |  | 1.1.К.3. | Управление образования |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на Проведение мероприятий по установке входной двери» | Х | 20.08.2025 | 1.1.К.2. |  | 1.1.К.4. | Управление образования |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Приемка работ по заключенному договору на Проведение мероприятий по установке входной двери» | Х | 29.08.2025 | 1.1.К.3. |  | 1.1.К.5. | Управление образования |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | Х | 31.08.2025 | 1.1.К.4. |  | Х | Управление образования |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |