3.4. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Благоустройство и содержание территорий города Свободного"

- Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Горлова Оксана Викторовна, заместитель главы города по ЖКХ |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Горлова Оксана Викторовна, начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного " |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Улучшение внешнего облика территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий города | Возрастающий | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного Горлова О.В. |  |  |

  - Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году не предусмотрены

  - Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году не предусмотрены

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |  |
| Улучшение внешнего облика территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий города | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |  |
| Улучшение внешнего облика территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий города | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Улучшение внешнего облика территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в части благоустройства, озеленения и освещения территории города | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города | единица | 3 | 2023 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Расходы по концессионному соглашению в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «город Свободный» | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств | единица | 0 | 2023 |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия в части затрат, связанных с благоустройством и содержанием общественных территорий, мест (площадок) накопления отходов потребления города Свободного | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по благоустройству и содержанию общественных территорий города Свободного | единица | 14 | 2023 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и содержание территорий города Свободного» (всего), в том числе: | 179 165,428 | 190 327,500 | 178 105,100 | 241 037,401 | 23 900,000 | 23 900,000 | 836 435,429 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 179 165,428 | 190 327,500 | 178 105,100 | 241 037,401 | 23 900,000 | 23 900,000 | 836 435,429 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 179 165,428 | 190 327,500 | 178 105,100 | 241 037,401 | 23 900,000 | 23 900,000 | 836 435,429 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| «Мероприятия в части благоустройства, озеленения и освещения территории города» (всего), в том числе: | 52 944,489 | 65 000,000 | 10 000,000 | 10 000,001 | 16 900,000 | 16 900,000 | 171 744,490 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 52 944,489 | 65 000,000 | 10 000,000 | 10 000,001 | 16 900,000 | 16 900,000 | 171 744,490 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 52 944,489 | 65 000,000 | 10 000,000 | 10 000,001 | 16 900,000 | 16 900,000 | 171 744,490 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| «Расходы по концессионному соглашению в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «город Свободный»» (всего), в том числе: | 39 468,268 | 60 327,500 | 93 105,100 | 156 037,400 | 0,000 | 0,000 | 348 938,268 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 39 468,268 | 60 327,500 | 93 105,100 | 156 037,400 | 0,000 | 0,000 | 348 938,268 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 39 468,268 | 60 327,500 | 93 105,100 | 156 037,400 | 0,000 | 0,000 | 348 938,268 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия в части затрат, связанных с благоустройством и содержанием общественных территорий, мест (площадок) накопления отходов потребления города Свободного» (всего), в том числе: | 86 752,671 | 65 000,000 | 75 000,000 | 75 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 315 752,671 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 86 752,671 | 65 000,000 | 75 000,000 | 75 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 315 752,671 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 86 752,671 | 65 000,000 | 75 000,000 | 75 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 315 752,671 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города Свободного) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Улучшение внешнего облика территорий города |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия в части благоустройства и озеленения территории города» | X |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оплата за уличное освещение в городе Свободном» в 2025 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Заключен муниципальный контракт» | 15.01.2025 | Попова Татьяна Алексеевна, консультант управления по ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2 «Сверка расчетов за 1 квартал 2025 г.» | 30.04.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.3 «Сверка расчетов за 1 полугодие 2025 г.» | 30.07.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.4 «Сверка расчетов за 9 месяцев 2025 г.» | 30.10.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.5 «Сверка расчетов за 2025 г.» | 30.01.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия в части затрат, связанных с благоустройством и содержанием общественных территорий, мест (площадок) накопления отходов потребления города Свободного» | X |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Благоустройство и содержание общественных территорий города Свободного» в 2025 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Заключен контракт» | 25.01.2025 | Попова Татьяна Алексеевна, консультант управления по ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 2.2 «Сверка расчетов за 1 квартал 2025 г.» | 30.04.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 2.3 «Сверка расчетов за 1 полугодие 2025 г.» | 30.07.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 2.4 «Сверка расчетов за 9 месяцев 2025 г.» | 30.10.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 2.5 «Сверка расчетов за 2025 г.» | 30.01.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия в части затрат, связанных с благоустройством и содержанием общественных территорий, мест (площадок) накопления отходов потребления города Свободного» в 2025 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Заключен контракт» | 25.01.2025 | Попова Татьяна Алексеевна, консультант управления по ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 3.2 «Сверка расчетов за 1 квартал 2025 г.» | 30.04.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 3.3 «Сверка расчетов за 1 полугодие 2025 г.» | 30.07.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 3.4 «Сверка расчетов за 9 месяцев 2025 г.» | 30.10.2025 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 3.5 «Сверка расчетов за 2025 г.» | 30.01.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |

План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города Свободного) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Улучшение внешнего облика территорий города |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия в части благоустройства и озеленения территории города» | X |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оплата за уличное освещение в городе Свободном» в 2026 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Заключен муниципальный контракт» | 15.01.20256 | Попова Татьяна Алексеевна, консультант управления по ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2 «Сверка расчетов за 1 квартал 2026 г.» | 30.04.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.3 «Сверка расчетов за 1 полугодие 2026 г.» | 30.07.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.4 «Сверка расчетов за 9 месяцев 2026 г.» | 30.10.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.5 «Сверка расчетов за 2026 г.» | 30.01.2027 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия в части затрат, связанных с благоустройством и содержанием общественных территорий, мест (площадок) накопления отходов потребления города Свободного» | X |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Благоустройство и содержание общественных территорий города Свободного» в 2026 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Заключен контракт» | 25.01.2026 | Попова Татьяна Алексеевна, консультант управления по ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2 «Сверка расчетов за 1 квартал 2026 г.» | 30.04.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.3 «Сверка расчетов за 1 полугодие 2026 г.» | 30.07.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.4 «Сверка расчетов за 9 месяцев 2026 г.» | 30.10.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.5 «Сверка расчетов за 2026 г.» | 30.01.2027 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия в части затрат, связанных с благоустройством и содержанием общественных территорий, мест (площадок) накопления отходов потребления города Свободного» в 2026 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Заключен контракт» | 25.01.2026 | Попова Татьяна Алексеевна, консультант управления по ЖКХ | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2 «Сверка расчетов за 1 квартал 2026 г.» | 30.04.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.3 «Сверка расчетов за 1 полугодие 2026 г.» | 30.07.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.4 «Сверка расчетов за 9 месяцев 2026 г.» | 30.10.2026 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |
| Контрольная точка 1.5 «Сверка расчетов за 2026 г.» | 30.01.2027 | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела управления по ЖКХ | Акт сверки |  |