3.14. Паспорт муниципального проекта "Формирование комфортной городской среды "

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды |  | Срок реализации 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Заместитель главы администрации города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Криницкая Людмила Александровна |  | Консультант управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
|  |  | Направление (подпрограмма) | - |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |
|  | 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного |
|  |  | Направление (подпрограмма) | - |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий и количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ГП АО | Единица | 0 | 2023 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | Возрастающий | Да | ГИС ЖКХ; Методика формирования индекса качества городской среды Минстроя РФ в результате оценки 36 количественных (измеряемых) индикаторов, которые характеризуют качество городской среды в различных ее аспектах (ежегодно); Методика расчета показателей «Количество благоустроенных общественных территорий» и «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» Минстроя РФ |
| 1.1. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ГП АО | Единица | 0 | 2023 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.) | ГП АО | Единица | 0 | 2023 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |  |  |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены

2.2 Прокси-показатели проекта в 2026 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий и реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ГП АО | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ГП АО | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.) | ГП АО | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | единица | 1 | 2023 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - в шаговой доступности территорий объектов – победителей будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании. | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество благоустроенных общественных территорий и количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 2 | Реализация программ формирования современной городской среды | единица | 0 | 2023 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | - приведены в нормативное состояние общественные и дворовые территории; - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных и дворовых территорий, которые будут благоустроены в период с 2025 по 2030 годы. | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество благоустроенных общественных территорий и количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (ул. Ленина 031И454240) | 153 045,608 | 157 828,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 310 873,890 |
| 1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 153 045,608 | 157 828,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 310 873,890 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 151 515,152 | 156 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 307 765,152 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 1 530,456 | 1 578,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 108,739 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (031И4А4240) | 38 627,860 | 177 243,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 215 870,899 |
| 2.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 38 627,860 | 177 243,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 215 870,899 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 38 627,860 | 177 243,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 215 870,899 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Реализация программ формирования современной городской среды (код цели 2555550Х205460000000) | 19 766,457 | 22 242,047 | 21 323,424 | 21 529,189 | 0,000 | 0,000 | 84 861,118 |
| 3.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 19 766,457 | 22 242,047 | 21 323,424 | 21 529,189 | 0,000 | 0,000 | 84 861,118 |
| 3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 19 568,793 | 22 019,627 | 21 110,189 | 21 313,897 | 0,000 | 0,000 | 84 012,506 |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 197,665 | 222,420 | 213,234 | 215,292 | 0,000 | 0,000 | 848,611 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Реализация программ формирования современной городской среды (код цели 0) | 0,000 | 29 688,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29 688,816 |
| 4.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 29 688,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29 688,816 |
| 4.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 29 688,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29 688,816 |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 211 439,924 | 387 002,186 | 21 323,424 | 21 529,189 | 0,000 | 0,000 | 641 294,723 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (площадь С.Лазо 031И454240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 828,283 |
| 2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (031И4А4240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 243,040 |
| 3. | Реализация программ формирования современной городской среды (код цели 2555550Х205460000000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 242,047 |
| 4. | Реализация программ формирования современной городской среды (код цели 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 688,816 |
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 002,186 |

- Дополнительная информация

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта «Формирование

комфортной городской среды»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта «Формирование комфортной городской среды»

Адресный перечень общественных территорий города, мест массового отдыха населения города Свободного,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического износа)

и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах

Таблица 1 Приложения № 1.

| №№ | Общественная территория (**) согласно региональной программы | Общественная территория (согласно проектов и (или) сметной документации и (или) конкурсной документации)(***) | Местоположение общественной территории, места массового отдыха населения города Свободного (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (срок реализации – 2025–2026 годы) |  |  |  |
| 1 | Новый образ Свободного (ул. Ленина: участок от ул. 40 лет Октября до ул. Постышева) | по проекту «Новый образ Свободного» по объекту «Комплексное благоустройство улицы Ленина: участок от улицы 40 лет Октября до ул. Постышева», в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ул. Ленина: участок от ул. 40 лет Октября до ул. Постышева) |
| 2026 год |  |  |  |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (срок реализации – 2026–2027 годы) |  |  |  |
| 1 | Новая жизнь первой площади Свободного | По проекту «Новая жизнь первой площади Свободного» по объекту «Благоустройства площади им. С. Лазо в г. Свободном», в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ул. Ленина- ул. М-Чесноковская- ул. Шевченко – ул. 50 лет Октября |
| Реализация программ современной городской среды 2025 год |  |  |  |
| 1 | Общественная территория, ул. Куйбышева (детская площадка) | по проекту «Устройство (благоустройство) общественной территории, расположенной по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Куйбышева – ул. Большая – 2 этап» | ул. Куйбышева–ул. Большая, квартал 417 (п. Суражевка), кадастровый номер земельного участка 28:05:020439:252 |
| Реализация программ современной городской среды 2026 год |  |  |  |
| 1 | Общественная территория, пер. Механический (пер. Механический-ул. Малая Амурская- ул. Орджоникидзе, квартал 474) | по проекту «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Амурская область, г. Свободный, пер. Механический (пер. Механический-ул. Малая Амурская- ул. Орджоникидзе, квартал 474)» | пер. Механический (пер. Механический-ул. Малая Амурская- ул. Орджоникидзе, квартал 474) |
| 2 | Общественная территория (детская площадка) ул. Высокая – ул. Березовая, квартал 238 | по проекту «Благоустройство общественной территории (детской площадки), расположенной по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Высокая – ул. Березовая, квартал 238)» | ул. Высокая – ул. Березовая, квартал 238 |

(*), (**), (***)-перечень общественных территорий корректируется на соответствующий год по результатам рейтингового голосования, итогов Всероссийского конкурса.

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта «Формирование

комфортной городской среды»

План реализации проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки муниципального проекта | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Мероприятие 1 (результат) «Реализация проекта «Новая жизнь первой площади Свободного» по объекту «Благоустройства площади им. С. Лазо в г. Свободном» | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Х |  | Х | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | 335 071,323 |  | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию с субъектом Российской Федерации» | Х | 01.02.2026 | Х |  | 1.1.К.2. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Соглашение с Министерством ЖКХ Амурской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Конкурсная документация согласована с ответственными лицами и профильным министерством» | Х | 01.03.2026 | 1.1.К.1. |  | 1.1.К.3. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Соглашение с Министерством ЖКХ Амурской области | СЭД Правительства Амурской области |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 01.04.2026 | 1.1.К.2. |  | 1.1.К.4. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Объект передан подрядчику для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 10.04.2026 | 1.1.К.3. |  | 1.1.К.5. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приема-передачи | Система управления проектами и задачами Амурской области (Кайтен) |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены согласно сроков графика реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса)» | Х | 01.11.2027 | 1.1.К.4. |  | 1.1.К.6. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Предоставлен итоговый отчет об использовании субсидии» (согласно сроков графика реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса)» | Х | 30.11.2027 | 1.1.К.5. |  | Х | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Отчет в Министерство ЖКХ Амурской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2. 2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды Мероприятие 1 (результат) в 2025г. «Выполнение благоустройства общественной территории, пер. Механический (пер. Механический-ул. Малая Амурская- ул. Орджоникидзе, квартал 474) по проекту «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Амурская область, г. Свободный, пер. Механический (пер. Механический-ул. Малая Амурская- ул. Орджоникидзе, квартал 474)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | 22 242,047 |  | Х | Х |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию с субъектом Российской Федерации» | Х | 01.02.2026 | Х |  | 2.1.К.2. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Соглашение с Министерством ЖКХ Амурской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Согласована конкурсная документация с ответственными лицами и профильным министерством» | Х | 01.03.2026 | 2.1.К.1. |  | 2.1.К.3. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Соглашение с Министерством ЖКХ Амурской области | СЭД Правительства Амурской области |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 01.04.2026 | 2.1.К.2. |  | 2.1.К.4. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Объект передан подрядчика для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 10.04.2026 | 2.1.К.3. |  | 2.1.К.5. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приема-передачи | Система управления проектами и задачами Амурской области (Кайтен). |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 20.12.2026 | 2.1.К.4. |  | 2.1.К.6. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Предоставлен итоговый отчет об использовании субсидии» | Х | 31.12.2026 | 2.1.К.5. |  | Х | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Отчет в Министерство ЖКХ Амурской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2. 2.2. | Реализация программ формирования современной городской среды Мероприятие 2 (результат) в 2025г. «Выполнение благоустройства общественной территории (детская площадка) ул. Высокая – ул. Березовая, квартал 238 по проекту «Благоустройство общественной территории (детской площадки), расположенной по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Высокая – ул. Березовая, квартал 238)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | 29 688,816 5 603,478 |  | Х | Х |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию с субъектом Российской Федерации» | Х | 01.02.2026 | Х |  | 2.2.К.2. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Соглашение с Министерством ЖКХ Амурской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка «Согласована конкурсная документация с ответственными лицами и профильным министерством» | Х | 01.03.2026 | 2.2.К.1. |  | 2.2.К.3. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Соглашение с Министерством ЖКХ Амурской области | СЭД Правительства Амурской области |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 01.04.2026 | 2.2.К.2. |  | 2.2.К.4. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка «Объект передан подрядчика для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 10.04.2026 | 2.2.К.3. |  | 2.2.К.5. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приема-передачи | Система управления проектами и задачами Амурской области (Кайтен). |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 20.12.2026 | 2.2.К.4. |  | 2.2.К.6. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 2.2.К.6. | Контрольная точка «Предоставлен итоговый отчет об использовании субсидии» | Х | 31.12.2026 | 2.2.К.5. |  | Х | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Отчет в Министерство ЖКХ Амурской области | ГИИС «Электронный бюджет» |